BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐẠI HỌC DUY TÂN

Tên đề tài:

XÂY DỰNG HỆ THỐNG CUNG CẤP SÁCH SỐ TRỰC TUYẾN BOOKNEST TÍCH HỢP CHATBOT AI

TÀI LIỆU REFLECTION

GVHD: Th.S Nguyễn Quang Ánh

Nhóm SVTH:

Nguyễn Hùng Thắng	28211105148

Phan Quang Thắng	           28211106330

Nguyễn Thi Hồng Nhung	28201152321

Trương Đình Nam		28211102248

Đồng Thị Thúy                    28201143389

Đà Nẵng, tháng 03 năm 2026

| THÔNG TIN DỰ ÁN |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dự án viết tắt | BN |  |  |  |  |  |
| Tên dự án | Xây dựng hệ thống cung cấp sách số trực tuyến BookNest tích hợp chatbot AI |  |  |  |  |  |
| Thời gian bắt đầu | 12/03/2026 | Thời gian kết thúc | 15/05/2026 |  |  |
| Nơi thực hiện | Khoa Công Nghệ Thông Tin, Đại Học Duy Tân |  |  |  |  |  |
| Giáo viên hướng dẫn | ThS.Nguyễn Quang Ánh Email: qanhscaro@yahoo.com Phone: 0983954945 |  |  |  |  |  |
| Chủ sở hữu dự án (Product Owner) | Nguyễn Hùng Thắng Email: hungthang0206@gmail.com Phone: 0359598204 |  |  |  |  |  |
| Đối tác | Duy Tan University |  |  |  |  |  |
| Quản lý dự án (Scrum Master) | Nguyễn Hùng Thắng | hungthang0206@gmail.com |  | 0359598204 |
| Thành Viên Nhóm | Phan Quang Thắng | thanphanquang858@gmail.com |  | 0369257809 |  |  |
|  | Nguyễn Thị Hồng Nhung | hongnhungnguyen08032004@gmail.com |  | 0911322987 |  |  |
|  | Trương Đình Nam | nam84588@gmail.com |  | 0347316743 |  |  |
|  | Đồng Thị Thúy | thithuy10072004@gmail.com |  | 0774538580 |  |  |

| TÊN TÀI LIỆU |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tiêu đề tài liệu | Reflection Document |  |  |
| Tác giả | Nguyễn Hùng Thắng |  |  |
| Chức năng | Trưởng nhóm |  |  |
| Ngày | 14/05/2026 | Tên tệp: | SCI_SE_13.ProjectReflection.docx |
| URL |  |  |  |
| Access | Khoa CNTT |  |  |

| LỊCH SỬ BẢN SỬA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Version | Person | Date | Description |
| 1.0 | Nguyễn Hùng Thắng | 14/05/2026 | Tạo tài liệu |

| PHÊ DUYỆT TÀI LIỆU |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Người hướng dẫn | ThS.Nguyễn Quang Ánh | Chữ ký: |  |
|  |  | Ngày: | 14/05/2026 |
| Chủ sở hữu | Nguyễn Hùng Thắng | Chữ ký: |  |
|  |  | Ngày: | 14/05/2026 |
| Quản lý dự án | Nguyễn Hùng Thắng | Chữ ký: |  |
|  |  | Ngày: | 14/05/2026 |
| Thành viên | Phan Quang Thắng | Chữ ký: |  |
|  |  | Ngày: | 14/05/2026 |
|  | Nguyễn Thị Hồng Nhung | Chữ ký: |  |
|  |  | Ngày: | 14/05/2026 |
|  | Trương Đình Nam | Chữ ký: |  |
|  |  | Ngày: | 14/05/2026 |
|  | Đồng Thị Thúy | Chữ ký: |  |
|  |  | Ngày: | 14/05/2026 |

# MỤC LỤC

MỤC LỤC	4

1. MỤC TIÊU	5

2. ĐÁNH GIÁ	5

2.1. Những điều đã làm được	5

2.2. Những điều chưa làm được	5

3. THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN	6

3.1. Thuận lợi	6

3.2. Khó khăn	6

4. BÀI HỌC KINH NGHIỆM	6

# 1. MỤC TIÊU

- Tìm hiểu cách xây dựng một hệ thống sách số trực tuyến hoàn chỉnh, đáp ứng nhu cầu thực tế của người dùng.

- Cung cấp sản phẩm phần mềm theo đúng yêu cầu đã phân tích và thiết kế.

- Tìm hiểu và áp dụng thành công quy trình Scrum vào dự án thực tế.

- Quản lý dự án hiệu quả với nhóm 5 thành viên trong thời gian 65 ngày.

# 2. ĐÁNH GIÁ

## 2.1. Những điều đã làm được

- Sử dụng thành thạo các công nghệ đã học: ReactJS, Spring Boot, MySQL, AWS S3, Docker, Google Gemini.

- Lập kế hoạch chi tiết từ giai đoạn khởi tạo đến khi kết thúc dự án, chia thành 3 sprint rõ ràng.

- Tuân thủ đúng quy trình Scrum với các buổi họp Sprint Planning, Daily Standup, Sprint Review và Retrospective.

- Hoàn thiện đầy đủ các tài liệu dự án: Proposal, Project Plan, User Story, Product Backlog, Database Design, UI Design,…

- Phân tích, thiết kế và code được thực hiện song song, dễ dàng phân chia công việc cho từng thành viên.

- Thường xuyên gặp gỡ giảng viên hướng dẫn để báo cáo tiến độ và nhận góp ý, điều chỉnh kịp thời.

- Hoàn thành dự án đúng tiến độ 65 ngày (12/03 - 15/05/2026).

- Học được kỹ năng giao tiếp, phối hợp nhóm và giải quyết mâu thuẫn trong quá trình làm việc.

## 2.2. Những điều chưa làm được

- Khi mới bắt đầu, một số thành viên chưa nắm vững quy trình Scrum nên còn lúng túng trong việc phân chia nhiệm vụ.

- Hệ thống chưa được kiểm thử chuyên sâu về hiệu năng và bảo mật (chỉ dừng ở mức kiểm thử chức năng cơ bản).

- Thiếu sự đánh giá khách quan từ người dùng thực tế về trải nghiệm sử dụng.

- Chưa có cơ hội tương tác trực tiếp với khách hàng thực tế để thu thập phản hồi và cải thiện sản phẩm.

# 3. THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN

## 3.1. Thuận lợi

- Xác định rõ phạm vi và mục tiêu của dự án ngay từ giai đoạn đầu.

- Hoàn thành các chức năng cốt lõi với tỷ lệ đạt yêu cầu khoảng 95%.

- Nắm bắt và áp dụng thành công quy trình Scrum vào dự án thực tế.

## 3.2. Khó khăn

- Khó cân bằng khối lượng công việc giữa các thành viên do sự khác biệt về kỹ năng và kinh nghiệm.

- Một số sprint bị chậm so với kế hoạch, phải làm thêm giờ để bù tiến độ.

- Thiếu kinh nghiệm về tích hợp thanh toán VNPAY và chatbot Google Gemini, mất nhiều thời gian nghiên cứu.

- Lúng túng khi xử lý các lỗi phát sinh trong quá trình tích hợp frontend và backend.

- Sự phối hợp giữa các thành viên chưa thực sự nhịp nhàng trong giai đoạn đầu của dự án.

- Phát sinh bất đồng quan điểm về cách thiết kế giao diện và lựa chọn giải pháp kỹ thuật.

# 4. BÀI HỌC KINH NGHIỆM

- Để dự án thành công, cần có kế hoạch chi tiết ngay từ đầu và liên tục bám sát kế hoạch trong suốt quá trình thực hiện.

- Nên tổ chức họp Daily Standup và Review định kỳ để kịp thời phát hiện và xử lý rủi ro, sai sót.

- Khi phát sinh bất đồng trong nhóm, cần lắng nghe, tôn trọng ý kiến của nhau và tìm giải pháp dung hòa.

- Cần dành thời gian nghiên cứu kỹ công nghệ mới trước khi bắt tay vào code, đặc biệt là các tích hợp phức tạp như thanh toán và chatbot.

- Việc phân chia công việc rõ ràng theo sprint giúp nhóm dễ dàng theo dõi tiến độ và điều chỉnh kịp thời.

- Nên có một khoảng thời gian buffer (dự phòng) trong kế hoạch để xử lý các vấn đề phát sinh ngoài dự kiến.

- Ghi chép lại các lỗi đã gặp và cách khắc phục để tránh lặp lại trong các dự án sau