BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐẠI HỌC DUY TÂN

Tên đề tài:

XÂY DỰNG HỆ THỐNG CUNG CẤP SÁCH SỐ TRỰC TUYẾN BOOKNEST TÍCH HỢP CHATBOT AI

TÀI LIỆU MEETING REPORT

GVHD: Th.S Nguyễn Quang Ánh

Nhóm SVTH:

Nguyễn Hùng Thắng	28211105148

Phan Quang Thắng	           28211106330

Nguyễn Thi Hồng Nhung	28201152321

Trương Đình Nam		28211102248

Đồng Thị Thúy                    28201143389

Đà Nẵng, tháng 03 năm 2026

| THÔNG TIN DỰ ÁN |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dự án viết tắt | BN |  |  |  |  |  |
| Tên dự án | Xây dựng hệ thống cung cấp sách số trực tuyến BookNest tích hợp chatbot AI |  |  |  |  |  |
| Thời gian bắt đầu | 12/03/2026 | Thời gian kết thúc | 15/05/2026 |  |  |
| Nơi thực hiện | Khoa Công Nghệ Thông Tin, Đại Học Duy Tân |  |  |  |  |  |
| Giáo viên hướng dẫn | ThS.Nguyễn Quang Ánh Email: qanhscaro@yahoo.com Phone: 0983954945 |  |  |  |  |  |
| Chủ sở hữu dự án (Product Owner) | Nguyễn Hùng Thắng Email: hungthang0206@gmail.com Phone: 0359598204 |  |  |  |  |  |
| Đối tác | Duy Tan University |  |  |  |  |  |
| Quản lý dự án (Scrum Master) | Nguyễn Hùng Thắng | hungthang0206@gmail.com |  | 0359598204 |
| Thành Viên Nhóm | Phan Quang Thắng | thanphanquang858@gmail.com |  | 0369257809 |  |  |
|  | Nguyễn Thị Hồng Nhung | hongnhungnguyen08032004@gmail.com |  | 0911322987 |  |  |
|  | Trương Đình Nam | nam84588@gmail.com |  | 0347316743 |  |  |
|  | Đồng Thị Thúy | thithuy10072004@gmail.com |  | 0774538580 |  |  |

| TÊN TÀI LIỆU |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tiêu đề tài liệu | MeetingReport Document |  |  |
| Tác giả | Trương Đình Nam |  |  |
| Chức năng | Thành viên |  |  |
| Ngày | 16/03/2026 | Tên tệp: | SCI_SE_11.ProjectMeetingReport.docx |
| URL |  |  |  |
| Access | Khoa CNTT |  |  |

| LỊCH SỬ BẢN SỬA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Version | Person | Date | Description |
| 1.0 | Trương Đình Nam | 16/03/2026 | Tạo tài liệu |
| 2.0 | Đồng Thị Thúy | 09/04/2026 | Cập nhật tài liệu |
| 3.0 | Đồng Thị Thúy | 27/04/2026 | Cập nhật tài liệu |
| 4.0 | Đồng Thị Thúy | 13/05/2026 | Cập nhật tài liệu |
| 5.0 | Nguyễn Thị Hồng Nhung | 14/05/2026 | Cập nhật tài liệu |

| PHÊ DUYỆT TÀI LIỆU |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Người hướng dẫn | ThS.Nguyễn Quang Ánh | Chữ ký: |  |
|  |  | Ngày: | 16/03/2026 |
| Chủ sở hữu | Nguyễn Hùng Thắng | Chữ ký: |  |
|  |  | Ngày: | 16/03/2026 |
| Quản lý dự án | Nguyễn Hùng Thắng | Chữ ký: |  |
|  |  | Ngày: | 16/03/2026 |
| Thành viên | Phan Quang Thắng | Chữ ký: |  |
|  |  | Ngày: | 16/03/2026 |
|  | Nguyễn Thị Hồng Nhung | Chữ ký: |  |
|  |  | Ngày: | 16/03/2026 |
|  | Trương Đình Nam | Chữ ký: |  |
|  |  | Ngày: | 16/03/2026 |
|  | Đồng Thị Thúy | Chữ ký: |  |
|  |  | Ngày: | 16/03/2026 |

Xây dựng hệ thống cung cấp sách số trực tuyến BookNest tích hợp chatbot AI
Ngày họp: 13/03/2026, cuộc họp bắt đầu lúc 09h00

Họp tại: 03 Quang Trung, Thành phố Đà Nẵng

Approval: 13/03/2026

Ghi lại bởi: Đồng Thị Thúy

- Thành phần tham dự

- GVHD: ThS.Nguyễn Quang Ánh

- Nhóm trưởng: Nguyễn Hùng Thắng

- Thành viên:

- Đồng Thị Thúy

- Nguyễn Thị Hồng Nhung

- Phan Quang Thắng

- Trương Đình Nam

- Nội dung

- Thảo luận về ý tưởng dự án BookNest, phạm vi và mục tiêu.

- Chốt công nghệ: Spring Boot (BE), ReactJS (FE), MySQL, Docker.

- Thống nhất lộ trình 3 Sprint (19/03-09/04, 10/04-27/04, 28/04-13/05).

- Xác nhận danh mục tài liệu quản lý và sản phẩm.

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Thảo luận về ý tưởng | Tất cả thành viên | 14/03/2026 |
| Soạn Proposal và ProjectPlan (Bản khởi tạo) | Nguyễn Hùng Thắng | 14/03/2026 |
| Lập biên bản cuộc họp | Đồng Thị Thúy | 14/03/2026 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 10h30 cùng ngày.

Scrum Master	                          GVHD                            Người lập biên bản

Nguyễn Hùng Thắng	              Nguyễn Quang Ánh              Nguyễn Hùng Thắng

Xây dựng hệ thống cung cấp sách số trực tuyến BookNest tích hợp chatbot AI
Ngày họp: 15/03/2026, cuộc họp bắt đầu lúc 07h00

Họp tại: discord

Approval: 15/03/2026

Ghi lại bởi: Đồng Thị Thúy

- Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Nguyễn Hùng Thắng

- Thành viên:

- Đồng Thị Thúy

- Nguyễn Thị Hồng Nhung

- Phan Quang Thắng

- Trương Đình Nam

- Nội dung

- Đánh giá Project Proposal Document, Project Plan.

- Xây dựng Project Product Backlog, Project User Story, Project Configuration Management, Project Test Plan

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Thảo luận về ý tưởng | Tất cả thành viên | 15/03/2026 |
| Đánh giá Project Proposal Document, Project Plan | Tất cả thành viên | 15/03/2026 |
| Xây dựng Project Product Backlog, Project User Story, Project Configuration Management, Project Test Plan | H.Thắng, Thúy, Q.Thắng, Nhung | 16/03/2026 |
| Lập biên bản cuộc họp | Đồng Thị Thúy | 15/03/2026 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 11h00 cùng ngày.

Scrum Master	Người lập biên bản

Nguyễn Hùng Thắng	Đồng Thị Thúy

Xây dựng hệ thống cung cấp sách số trực tuyến BookNest tích hợp chatbot AI
Ngày họp: 17/03/2026, cuộc họp bắt đầu lúc 8h00

Họp tại: discord

Approval: 17/03/2026

Ghi lại bởi: Đồng Thị Thúy

- Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Nguyễn Hùng Thắng

- Thành viên:

- Đồng Thị Thúy

- Nguyễn Thị Hồng Nhung

- Trương Đình Nam

- Vắng mặt:

- Phan Quang Thắng

- Nội dung

- Đánh giá Project Product Backlog, Project User Story, Project Configuration Management, Project Test Plan

- Xây dựng Project Database, Project UserInterfaceDesign

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Đánh giá Project Product Backlog, Project User Story, Project Configuration Management, Project Test Plan | Tất cả thành viên | 17/03/2026 |
| Xây dựng Project Database, Project UserInterfaceDesign | Tất cả thành viên | 18/03/2026 |
| Lập biên bản cuộc họp | Đồng Thị Thúy | 17/03/2026 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 11h00 cùng ngày.

Scrum Master	Người lập biên bản

Nguyễn Hùng Thắng	Đồng Thị Thúy

Xây dựng hệ thống cung cấp sách số trực tuyến BookNest tích hợp chatbot AI
Ngày họp: 19/03/2026, cuộc họp bắt đầu lúc 09h00

Họp tại: 03 Quang Trung, Thành phố Đà Nẵng

Approval: 19/03/2026

Ghi lại bởi: Đồng Thị Thúy

- Thành phần tham dự

- GVHD: ThS.Nguyễn Quang Ánh

- Nhóm trưởng: Nguyễn Hùng Thắng

- Thành viên:

- Đồng Thị Thúy

- Nguyễn Thị Hồng Nhung

- Phan Quang Thắng

- Trương Đình Nam

2. Nội dung

- Đánh giá Project Database, Project UserInterfaceDesign

- Giới thiệu mục tiêu Sprint 1.

- Thảo luận UserStory ưu tiên.

- Phân công nhiệm vụ theo ProjectPlan.

3. Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Đánh giá Project Database, Project UserInterfaceDesign | Tất cả thành viên | 19/03/2026 |
| Tạo tài liệu SprintBacklog S1, TestCase S1 | H.Thắng, Nhung | 19/03/2026 |
| Code FE đăng ký | Q.Thắng | 20/03/2026 |
| Code BE đăng ký | H.Thắng | 20/03/2026 |
| Test Đăng ký, Fix Error Đăng ký | Thúy, H.Thắng, Q.Thắng | 22/03/2026 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 10h30 cùng ngày.

Scrum Master	                          GVHD                            Người lập biên bản

Nguyễn Hùng Thắng             Nguyễn Quang Ánh                     Đồng Thị Thúy

Xây dựng hệ thống cung cấp sách số trực tuyến BookNest tích hợp chatbot AI
Ngày họp: 20/03/2026, cuộc họp bắt đầu lúc 07h00

Họp tại: discord

Approval: 20/03/2026

Ghi lại bởi: Đồng Thị Thúy

1. Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Nguyễn Hùng Thắng

- Thành viên:

- Đồng Thị Thúy

- Nguyễn Thị Hồng Nhung

- Phan Quang Thắng

- Trương Đình Nam

2. Nội dung

- Phân công nhiệm vụ theo ProjectPlan.

- Cài đặt sever để chạy test, Thống nhất sử dụng Github

3. Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Theo dõi, cập nhật backlog | H.Thắng | 20/03/2026 |
| Code FE đăng nhập, đăng xuất | Nam | 21/03/2026 |
| Code BE đăng nhập, đăng xuất | H.Thắng | 22/03/2026 |
| Test Đăng ký, Fix Error Đăng nhập,đăng xuất | H.Thắng, Nam, Nhung | 23/03/2026 |
| Lập biên bản cuộc họp | Thúy | 20/03/2026 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 9h15 cùng ngày.

Scrum Master	Người lập biên bản

Nguyễn Hùng Thắng	Đồng Thị Thúy

Xây dựng hệ thống cung cấp sách số trực tuyến BookNest tích hợp chatbot AI
Ngày họp: 23/03/2026, cuộc họp bắt đầu lúc 07h00

Họp tại: discord

Approval: 23/03/2026

Ghi lại bởi: Đồng Thị Thúy

1. Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Nguyễn Hùng Thắng

- Thành viên:

- Đồng Thị Thúy

- Phan Quang Thắng

- Trương Đình Nam

- Vắng mặt: Nguyễn Thị Hồng Nhung

2. Nội dung

- Báo cáo tiến độ Sprint 1.

- Phân công nhiệm vụ theo ProjectPlan.

3. Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Theo dõi, cập nhật backlog | H.Thắng | 23/03/2026 |
| Code FE Quên mật khẩu | Q.Thắng | 23/03/2026 |
| Code BE Quên mật khẩu | H.Thắng | 24/03/2026 |
| Test Quên mật khẩu, Fix Error Quên mật khẩu | H.Thắng, Q.Thắng, Thúy | 25/03/2026 |
| Lập biên bản cuộc họp | Thúy | 23/03/2026 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 9h15 cùng ngày.

Scrum Master	                                                    Người lập biên bản

Nguyễn Hùng Thắng	       Đồng Thị Thúy

Xây dựng hệ thống cung cấp sách số trực tuyến BookNest tích hợp chatbot AI
Ngày họp: 24/03/2026, cuộc họp bắt đầu lúc 07h00

Họp tại: discord

Approval: 24/03/2026

Ghi lại bởi: Đồng Thị Thúy

1. Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Nguyễn Hùng Thắng

- Thành viên:

- Đồng Thị Thúy

- Nguyễn Thị Hồng Nhung

- Phan Quang Thắng

- Trương Đình Nam

2. Nội dung

- Báo cáo tiến độ Sprint 1.

- Phân công nhiệm vụ theo ProjectPlan.

3. Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Theo dõi, cập nhật backlog | H.Thắng | 24/03/2026 |
| Code FE Quản lý danh mục sách | Nam | 26/03/2026 |
| Code BE Quản lý danh mục sách | H.Thắng | 26/03/2026 |
| Test Quản lý danh mục sách, Fix Error Quản lý danh mục sách | H.Thắng, Nam, Nhung | 27/03/2026 |
| Lập biên bản cuộc họp | Thúy | 25/03/2026 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 9h15 cùng ngày.

Scrum Master	Người lập biên bản

Nguyễn Hùng Thắng	Đồng Thị Thúy

Xây dựng hệ thống cung cấp sách số trực tuyến BookNest tích hợp chatbot AI
Ngày họp: 26/03/2026, cuộc họp bắt đầu lúc 07h00

Họp tại: discord

Approval: 26/03/2026

Ghi lại bởi: Đồng Thị Thúy

1. Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Nguyễn Hùng Thắng

- Thành viên:

- Đồng Thị Thúy

- Phan Quang Thắng

- Trương Đình Nam

- Nguyễn Thị Hồng Nhung

2. Nội dung

- Báo cáo tiến độ Sprint 1.

- Phân công nhiệm vụ theo ProjectPlan.

3. Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Theo dõi, cập nhật backlog | H.Thắng | 26/03/2026 |
| Code FE Quản lý sách | Q.Thắng | 28/03/2026 |
| Code BE Quản lý sách | H.Thắng | 28/03/2026 |
| Test, Fix Quản lý sách | H.Thắng, Q.Thắng, Thúy | 30/03/2026 |
| Lập biên bản cuộc họp | Thúy | 26/03/2026 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 9h15 cùng ngày.

Scrum Master	                                                    Người lập biên bản

Nguyễn Hùng Thắng	       Đồng Thị Thúy

Xây dựng hệ thống cung cấp sách số trực tuyến BookNest tích hợp chatbot AI
Ngày họp: 27/03/2026, cuộc họp bắt đầu lúc 09h00

Họp tại: 03 Quang Trung, Thành phố Đà Nẵng

Approval: 28/03/2026

Ghi lại bởi: Đồng Thị Thúy

1. Thành phần tham dự

- GVHD: Th.S Nguyễn Quang Ánh

- Nhóm trưởng: Nguyễn Hùng Thắng

- Thành viên:

- Đồng Thị Thúy

- Nguyễn Thị Hồng Nhung

- Phan Quang Thắng

- Vắng mặt: Trương Đình Nam

2. Nội dung

- Báo cáo tiến độ Sprint 1.

- Phân công nhiệm vụ theo ProjectPlan.

3. Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Báo cáo tiến độ cho GVHD | Cả nhóm | 27/03/2026 |
| Theo dõi, cập nhật backlog | H.Thắng | 27/03/2026 |
| Code FE Quản lý người dùng | Nam | 29/03/2026 |
| Code BE Quản lý người dùng | H.Thắng | 29/03/2026 |
| Test, Fix Error Quản lý người dùng | H.Thắng, Nam, Nhung | 31/03/2026 |
| Lập biên bản cuộc họp | Thúy | 27/03/2026 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 10h30 cùng ngày.

Scrum Master	                          GVHD                            Người lập biên bản

Nguyễn Hùng Thắng             Nguyễn Quang Ánh                     Đồng Thị Thúy

Xây dựng hệ thống cung cấp sách số trực tuyến BookNest tích hợp chatbot AI
Ngày họp: 29/03/2026, cuộc họp bắt đầu lúc 08h00

Họp tại: discord

Approval: 29/03/2026

Ghi lại bởi: Đồng Thị Thúy

1. Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Nguyễn Hùng Thắng

- Thành viên:

- Đồng Thị Thúy

- Phan Quang Thắng

- Trương Đình Nam

  - Nguyễn Thị Hồng Nhung

2. Nội dung

- Báo cáo tiến độ Sprint 1.

- Phân công nhiệm vụ theo ProjectPlan.

3. Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Theo dõi, cập nhật backlog | H.Thắng | 29/03/2026 |
| Code FE Xem trang chủ | Q.Thắng | 31/03/2026 |
| Code BE Xem trang chủ | H.Thắng | 31/03/2026 |
| Test, Fix Error Xem trang chủ | H.Thắng, Q.Thắng, Thúy | 01/04/2026 |
| Lập biên bản cuộc họp | Thúy | 29/03/2026 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 10h15 cùng ngày.

Scrum Master	                                                    Người lập biên bản

Nguyễn Hùng Thắng	          Đồng Thị Thúy

Xây dựng hệ thống cung cấp sách số trực tuyến BookNest tích hợp chatbot AI
Ngày họp: 30/03/2026, cuộc họp bắt đầu lúc 08h00

Họp tại: discord

Approval: 30/03/2026

Ghi lại bởi: Đồng Thị Thúy

1. Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Nguyễn Hùng Thắng

- Thành viên:

- Đồng Thị Thúy

- Phan Quang Thắng

- Trương Đình Nam

  - Nguyễn Thị Hồng Nhung

2. Nội dung

- Báo cáo tiến độ Sprint 1.

- Phân công nhiệm vụ theo ProjectPlan.

3. Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Theo dõi, cập nhật backlog | H.Thắng | 30/03/2026 |
| Code FE Xem thông tin chi tiết sách | Nam | 01/04/2026 |
| Code BE Xem thông tin chi tiết sách | H.Thắng | 01/04/2026 |
| Test, Fix Error Xem thông tin chi tiết sách | H.Thắng, Nam, Nhung | 02/04/2026 |
| Lập biên bản cuộc họp | Thúy | 30/03/2026 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 10h15 cùng ngày.

Scrum Master	                                                    Người lập biên bản

Nguyễn Hùng Thắng	                 Đồng Thị Thúy

Xây dựng hệ thống cung cấp sách số trực tuyến BookNest tích hợp chatbot AI
Ngày họp: 01/04/2026, cuộc họp bắt đầu lúc 08h00

Họp tại: discord

Approval: 01/04/2026

Ghi lại bởi: Đồng Thị Thúy

1. Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Nguyễn Hùng Thắng

- Thành viên:

- Đồng Thị Thúy

- Phan Quang Thắng

- Trương Đình Nam

  - Nguyễn Thị Hồng Nhung

2. Nội dung

- Báo cáo tiến độ Sprint 1.

- Phân công nhiệm vụ theo ProjectPlan.

3. Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Theo dõi, cập nhật backlog | H.Thắng | 01/04/2026 |
| Code FE Xem đánh giá sách | Q.Thắng | 02/04/2026 |
| Code BE Xem đánh giá sách | H.Thắng | 02/04/2026 |
| Test, Fix Error Xem đánh giá sách | H.Thắng, Q.Thắng, Thúy | 03/04/2026 |
| Lập biên bản cuộc họp | Thúy | 01/04/2026 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 10h15 cùng ngày.

Scrum Master	                                                    Người lập biên bản

Nguyễn Hùng Thắng	                 Đồng Thị Thúy

Xây dựng hệ thống cung cấp sách số trực tuyến BookNest tích hợp chatbot AI
Ngày họp: 02/04/2026, cuộc họp bắt đầu lúc 07h00

Họp tại: discord

Approval: 02/04/2026

Ghi lại bởi: Đồng Thị Thúy

1. Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Nguyễn Hùng Thắng

- Thành viên:

- Đồng Thị Thúy

- Trương Đình Nam

  - Nguyễn Thị Hồng Nhung

-    Vắng mặt: Phan Quang Thắng

2. Nội dung

- Báo cáo tiến độ Sprint 1.

- Phân công nhiệm vụ theo ProjectPlan.

3. Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Theo dõi, cập nhật backlog | H.Thắng | 02/04/2026 |
| Code FE Quản lý tài khoản cá nhân | Nam | 04/04/2026 |
| Code BE Quản lý tài khoản cá nhân | H.Thắng | 04/04/2026 |
| Test, Fix Error Quản lý tài khoản cá nhân | H.Thắng, Nam, Nhung | 05/04/2026 |
| Lập biên bản cuộc họp | Thúy | 02/04/2026 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 09h15 cùng ngày.

Scrum Master	                                                    Người lập biên bản

Nguyễn Hùng Thắng	                        Đồng Thị Thúy

Xây dựng hệ thống cung cấp sách số trực tuyến BookNest tích hợp chatbot AI
Ngày họp: 04/04/2026, cuộc họp bắt đầu lúc 09h00

Họp tại: 03 Quang Trung, Thành phố Đà Nẵng

Approval: 04/04/2026

Ghi lại bởi: Đồng Thị Thúy

1. Thành phần tham dự

- GVHD: Th.S Nguyễn Quang Ánh

- Nhóm trưởng: Nguyễn Hùng Thắng

- Thành viên:

- Đồng Thị Thúy

- Phan Quang Thắng

- Trương Đình Nam

- Nguyễn Thị Hồng Nhung

2. Nội dung

- Báo cáo tiến độ Sprint 1.

- Phân công nhiệm vụ theo ProjectPlan.

3. Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Báo cáo tiến độ cho GVHD | Cả nhóm | 04/04/2026 |
| Theo dõi, cập nhật backlog | H.Thắng | 04/04/2026 |
| Code FE Lưu tiến độ đọc sách | Q.Thắng | 05/04/2026 |
| Code BE Lưu tiến độ đọc sách | H.Thắng | 05/04/2026 |
| Test, Fix Error Lưu tiến độ đọc sách | H.Thắng, Q.Thắng, Thúy | 06/04/2026 |
| Lập biên bản cuộc họp | Thúy | 04/04/2026 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 10h30 cùng ngày.

Scrum Master	                  GVHD                     Người lập biên bản

Nguyễn Hùng Thắng                Nguyễn Quang Ánh             Đồng Thị Thúy

Xây dựng hệ thống cung cấp sách số trực tuyến BookNest tích hợp chatbot AI
Ngày họp: 05/04/2026, cuộc họp bắt đầu lúc 07h00

Họp tại: discord

Approval: 05/04/2026

Ghi lại bởi: Đồng Thị Thúy

1. Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Nguyễn Hùng Thắng

- Thành viên:

- Đồng Thị Thúy

- Trương Đình Nam

- Nguyễn Thị Hồng Nhung

- Phan Quang Thắng

2. Nội dung

- Báo cáo tiến độ Sprint 1.

- Phân công nhiệm vụ theo ProjectPlan.

3. Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Theo dõi, cập nhật backlog | H.Thắng | 05/04/2026 |
| Code FE Quản lý giỏ hàng | Nam | 06/04/2026 |
| Code BE Quản lý giỏ hàng | H.Thắng | 06/04/2026 |
| Test, Fix Error Quản lý giỏ hàng | H.Thắng, Nam, Nhung | 07/04/2026 |
| Lập biên bản cuộc họp | Thúy | 05/04/2026 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 09h15 cùng ngày.

Scrum Master	                                                    Người lập biên bản

Nguyễn Hùng Thắng	                 Đồng Thị Thúy

Xây dựng hệ thống cung cấp sách số trực tuyến BookNest tích hợp chatbot AI
Ngày họp: 06/04/2026, cuộc họp bắt đầu lúc 08h00

Họp tại: discord

Approval: 06/04/2026

Ghi lại bởi: Đồng Thị Thúy

1. Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Nguyễn Hùng Thắng

- Thành viên:

- Đồng Thị Thúy

- Phan Quang Thắng

- Trương Đình Nam

- Nguyễn Thị Hồng Nhung

2. Nội dung

- Báo cáo tiến độ Sprint 1.

- Phân công nhiệm vụ theo ProjectPlan.

3. Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Theo dõi, cập nhật backlog | H.Thắng | 06/04/2026 |
| Code FE Quản lý thư viện cá nhân | Q.Thắng | 07/04/2026 |
| Code BE Quản lý thư viện cá nhân | H.Thắng | 07/04/2026 |
| Test, Fix Error Quản lý thư viện cá nhân | H.Thắng, Q.Thắng, Thúy | 08/04/2026 |
| Lập biên bản cuộc họp | Thúy | 06/04/2026 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 10h15 cùng ngày.

Scrum Master	                                                    Người lập biên bản

Nguyễn Hùng Thắng	               Đồng Thị Thúy

Xây dựng hệ thống cung cấp sách số trực tuyến BookNest tích hợp chatbot AI
Ngày họp: 09/04/2026, cuộc họp bắt đầu lúc 09h00

Họp tại: 03 Quang Trung, Thành phố Đà Nẵng

Approval: 09/04/2026

Ghi lại bởi: Đồng Thị Thúy

1. Thành phần tham dự

- GVHD: ThS.Nguyễn Quang Ánh

- Nhóm trưởng: Nguyễn Hùng Thắng

- Thành viên:

- Đồng Thị Thúy

- Trương Đình Nam

- Nguyễn Thị Hồng Nhung

- Phan Quang Thắng

2. Nội dung

- Release Sprint 1.

- Đánh giá Sprint 1

- Cập nhật tài liệu Meeting Report 1

- Tạo tài liệu Test Report 1

- Cập nhật tài liệu Sprint Backlog 1

- Giáo viên góp ý

3. Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Theo dõi, cập nhật Sprint Backlog 1 | H.Thắng | 09/04/2026 |
| Đánh giá Sprint 1 | GVHD, Tất cả thành viên | 09/04/2026 |
| Tạo tài liệu Test Report | Nhung | 09/04/2026 |
| Chỉnh sửa góp ý của Giáo viên | Tất cả thành viên | 09/04/2026 |
| Lập biên bản cuộc họp | Thúy | 09/04/2026 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 11h15 cùng ngày.

Scrum Master	                          GVHD                            Người lập biên bản

Nguyễn Hùng Thắng	              Nguyễn Quang Ánh                 Đồng Thị Thúy

Xây dựng hệ thống cung cấp sách số trực tuyến BookNest tích hợp chatbot AI
Ngày họp: 10/04/2026, cuộc họp bắt đầu lúc 08h00

Họp tại: 03 Quang Trung, Thành phố Đà Nẵng

Approval: 10/04/2026

Ghi lại bởi: Đồng Thị Thúy

- Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Nguyễn Hùng Thắng

- Thành viên:

- Đồng Thị Thúy

- Nguyễn Thị Hồng Nhung

- Phan Quang Thắng

- Trương Đình Nam

2. Nội dung

- Giới thiệu mục tiêu Sprint 2.

- Thảo luận UserStory ưu tiên.

- Phân công nhiệm vụ theo ProjectPlan.

3. Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Tạo tài liệu SprintBacklog S2, TestCase S2 | H.Thắng, Thúy | 10/04/2026 |
| Code FE Đọc sách miễn phí | Q.Thắng | 12/04/2026 |
| Code BE Đọc sách miễn phí | H.Thắng | 12/04/2026 |
| Test Đọc sách miễn phí, Fix Error Đọc sách miễn phí | Thúy, H.Thắng, Q.Thắng | 14/04/2026 |
| Lập biên bản cuộc họp | Thúy | 10/04/2026 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 11h15 cùng ngày.

Scrum Master	                                                      Người lập biên bản

Nguyễn Hùng Thắng	                       Đồng Thị Thúy

Xây dựng hệ thống cung cấp sách số trực tuyến BookNest tích hợp chatbot AI
Ngày họp: 12/04/2026, cuộc họp bắt đầu lúc 07h00

Họp tại: discord

Approval: 12/04/2026

Ghi lại bởi: Đồng Thị Thúy

1. Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Nguyễn Hùng Thắng

- Thành viên:

- Đồng Thị Thúy

- Trương Đình Nam

- Nguyễn Thị Hồng Nhung

- Vắng mặt: Phan Quang Thắng

2. Nội dung

- Báo cáo tiến độ Sprint 2.

- Phân công nhiệm vụ theo ProjectPlan.

3. Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Theo dõi, cập nhật backlog | H.Thắng | 12/04/2026 |
| Code FE Đọc thử sách hội viên và trả phí | Nam | 13/04/2026 |
| Code BE Đọc thử sách hội viên và trả phí | H.Thắng | 14/04/2026 |
| Test, Fix Error Đọc thử sách hội viên và trả phí | H.Thắng, Nam, Nhung | 15/04/2026 |
| Lập biên bản cuộc họp | Thúy | 12/04/2026 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 09h15 cùng ngày.

Scrum Master	                                                Người lập biên bản

Nguyễn Hùng Thắng	                    Đồng Thị Thúy

Xây dựng hệ thống cung cấp sách số trực tuyến BookNest tích hợp chatbot AI
Ngày họp: 13/04/2026, cuộc họp bắt đầu lúc 08h00

Họp tại: discord

Approval: 13/04/2026

Ghi lại bởi: Đồng Thị Thúy

1. Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Nguyễn Hùng Thắng

- Thành viên:

- Đồng Thị Thúy

- Phan Quang Thắng

- Trương Đình Nam

- Nguyễn Thị Hồng Nhung

2. Nội dung

- Báo cáo tiến độ Sprint 2.

- Phân công nhiệm vụ theo ProjectPlan.

3. Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Theo dõi, cập nhật backlog | H.Thắng | 13/04/2026 |
| Code FE Đọc sách đã mua và hội viên | Q.Thắng | 14/04/2026 |
| Code BE Đọc sách đã mua và hội viên | H.Thắng | 14/04/2026 |
| Test, Fix Error Đọc sách đã mua và hội viên | H.Thắng, Q.Thắng, Thúy | 16/04/2026 |
| Lập biên bản cuộc họp | Thúy | 13/04/2026 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 10h15 cùng ngày.

Scrum Master	                                                    Người lập biên bản

Nguyễn Hùng Thắng	             Đồng Thị Thúy

Xây dựng hệ thống cung cấp sách số trực tuyến BookNest tích hợp chatbot AI
Ngày họp: 14/04/2026, cuộc họp bắt đầu lúc 08h00

Họp tại: 03 Quang Trung, Thành phố Đà Nẵng

Approval: 14/04/2026

Ghi lại bởi: Đồng Thị Thúy

1. Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Nguyễn Hùng Thắng

- Thành viên:

- Đồng Thị Thúy

- Trương Đình Nam

- Phan Quang Thắng

- Nguyễn Thị Hồng Nhung

2. Nội dung

- Báo cáo tiến độ Sprint 2.

- Phân công nhiệm vụ theo ProjectPlan.

- Đánh giá test case: chưa đủ độ bao phủ test case

3. Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Theo dõi, cập nhật backlog | H.Thắng | 14/04/2026 |
| Code FE Tìm kiếm sách | Nam | 15/04/2026 |
| Code BE Tìm kiếm sách | H.Thắng | 17/04/2026 |
| Test, Fix Error Tìm kiếm sách | H.Thắng, Nam, Nhung | 17/04/2026 |
| Lập biên bản cuộc họp | Thúy | 14/04/2026 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 10h15 cùng ngày.

Scrum Master	                                                    Người lập biên bản

Nguyễn Hùng Thắng	               Đồng Thị Thúy

Xây dựng hệ thống cung cấp sách số trực tuyến BookNest tích hợp chatbot AI
Ngày họp: 15/04/2026, cuộc họp bắt đầu lúc 08h00

Họp tại: discord

Approval: 15/04/2026

Ghi lại bởi: Đồng Thị Thúy

1. Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Nguyễn Hùng Thắng

- Thành viên:

- Phan Quang Thắng

- Trương Đình Nam

- Nguyễn Thị Hồng Nhung

- Vắng mặt: Đồng Thị Thúy

2. Nội dung

- Báo cáo tiến độ Sprint 2.

- Phân công nhiệm vụ theo ProjectPlan.

3. Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Theo dõi, cập nhật backlog | H.Thắng | 15/04/2026 |
| Code FE Lọc sách theo thể loại | Q.Thắng | 16/04/2026 |
| Code BE Lọc sách theo thể loại | H.Thắng | 16/04/2026 |
| Test, Fix Error Lọc sách theo thể loại | H.Thắng, Q.Thắng, Thúy | 17/04/2026 |
| Lập biên bản cuộc họp | Nhung | 15/04/2026 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 10h15 cùng ngày.

Scrum Master	                                                    Người lập biên bản

Nguyễn Hùng Thắng	                Đồng Thị Thúy

Xây dựng hệ thống cung cấp sách số trực tuyến BookNest tích hợp chatbot AI
Ngày họp: 16/04/2026, cuộc họp bắt đầu lúc 08h00

Họp tại: discord

Approval: 16/04/2026

Ghi lại bởi: Đồng Thị Thúy

1. Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Nguyễn Hùng Thắng

- Thành viên:

- Phan Quang Thắng

- Trương Đình Nam

- Nguyễn Thị Hồng Nhung

- Đồng Thị Thúy

2. Nội dung

- Báo cáo tiến độ Sprint 2.

- Phân công nhiệm vụ theo ProjectPlan.

3. Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Theo dõi, cập nhật backlog | H.Thắng | 16/04/2026 |
| Code FE Gợi ý sách | Nam | 17/04/2026 |
| Code BE Gợi ý sách | H.Thắng | 18/04/2026 |
| Test, Fix Error Gợi ý sách | H.Thắng, Nam, Nhung | 19/04/2026 |
| Lập biên bản cuộc họp | Thúy | 16/04/2026 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 10h15 cùng ngày.

Scrum Master	                                                    Người lập biên bản

Nguyễn Hùng Thắng	              Đồng Thị Thúy

Xây dựng hệ thống cung cấp sách số trực tuyến BookNest tích hợp chatbot AI
Ngày họp: 17/04/2026, cuộc họp bắt đầu lúc 09h00

Họp tại: 03 Quang Trung, Thành phố Đà Nẵng

Approval: 17/04/2026

Ghi lại bởi: Đồng Thị Thúy

1. Thành phần tham dự

- GVHD: ThS.Nguyễn Quang Ánh

- Nhóm trưởng: Nguyễn Hùng Thắng

- Thành viên:

- Đồng Thị Thúy

- Phan Quang Thắng

- Trương Đình Nam

- Nguyễn Thị Hồng Nhung

2. Nội dung

- Báo cáo tiến độ Sprint 2.

- Thảo luận về tích hợp AI

- Phân công nhiệm vụ theo ProjectPlan.

3. Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Báo cáo tiến độ cho GVHD | Cả nhóm | 17/04/2026 |
| Theo dõi, cập nhật backlog | H.Thắng | 17/04/2026 |
| Code FE Chatbot AI | Q.Thắng | 20/04/2026 |
| Code BE Chatbot AI | H.Thắng | 19/04/2026 |
| Test, Fix Error Chatbot AI | H.Thắng, Q.Thắng, Thúy | 22/04/2026 |
| Lập biên bản cuộc họp | Thúy | 17/04/2026 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 16h15 cùng ngày.

Scrum Master	                          GVHD                            Người lập biên bản

Nguyễn Hùng Thắng	              Nguyễn Quang Ánh                     Đồng Thị Thúy

Xây dựng hệ thống cung cấp sách số trực tuyến BookNest tích hợp chatbot AI
Ngày họp: 20/04/2026, cuộc họp bắt đầu lúc 07h00

Họp tại: discord

Approval: 20/04/2026

Ghi lại bởi: Đồng Thị Thúy

1. Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Nguyễn Hùng Thắng

- Thành viên:

- Phan Quang Thắng

- Trương Đình Nam

- Nguyễn Thị Hồng Nhung

- Đồng Thị Thúy

2. Nội dung

- Báo cáo tiến độ Sprint 2.

- Phân công nhiệm vụ theo ProjectPlan.

3. Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Theo dõi, cập nhật backlog | H.Thắng | 20/04/2026 |
| Code FE Mua sách | Nam | 21/04/2026 |
| Code BE Mua sách | H.Thắng | 21/04/2026 |
| Test, Fix Error Mua sách | H.Thắng, Nam, Nhung | 23/04/2026 |
| Lập biên bản cuộc họp | Thúy | 20/04/2026 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 9h15 cùng ngày.

Scrum Master	                                                    Người lập biên bản

Nguyễn Hùng Thắng	                  Đồng Thị Thúy

Xây dựng hệ thống cung cấp sách số trực tuyến BookNest tích hợp chatbot AI
Ngày họp: 21/04/2026, cuộc họp bắt đầu lúc 15h00

Họp tại: discord

Approval: 21/04/2026

Ghi lại bởi: Đồng Thị Thúy

1. Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Nguyễn Hùng Thắng

- Thành viên:

- Đồng Thị Thúy

- Phan Quang Thắng

- Trương Đình Nam

- Nguyễn Thị Hồng Nhung

2. Nội dung

- Báo cáo tiến độ Sprint 2.

- Phân công nhiệm vụ theo ProjectPlan.

3. Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Theo dõi, cập nhật backlog | H.Thắng | 21/04/2026 |
| Code FE Thanh toán | Q.Thắng | 23/04/2026 |
| Code BE Thanh toán | H.Thắng | 23/04/2026 |
| Test, Fix Error Thanh toán | H.Thắng, Q.Thắng, Thúy | 25/04/2026 |
| Lập biên bản cuộc họp | Thúy | 21/04/2026 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 17h00 cùng ngày.

Scrum Master	                                                    Người lập biên bản

Nguyễn Hùng Thắng	                Đồng Thị Thúy

Xây dựng hệ thống cung cấp sách số trực tuyến BookNest tích hợp chatbot AI
Ngày họp: 23/04/2026, cuộc họp bắt đầu lúc 13h00

Họp tại: discord

Approval: 23/04/2026

Ghi lại bởi: Đồng Thị Thúy

1. Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Nguyễn Hùng Thắng

- Thành viên:

- Phan Quang Thắng

- Trương Đình Nam

- Nguyễn Thị Hồng Nhung

- Đồng Thị Thúy

2. Nội dung

- Báo cáo tiến độ Sprint 2.

- Phân công nhiệm vụ theo ProjectPlan.

3. Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Theo dõi, cập nhật backlog | H.Thắng | 23/04/2026 |
| Code FE Xem lịch sử đơn mua hàng | Nam | 25/04/2026 |
| Code BE Xem lịch sử đơn mua hàng | H.Thắng | 25/04/2026 |
| Test, Fix Error Xem lịch sử đơn mua hàng | H.Thắng, Nam, Nhung | 26/04/2026 |
| Lập biên bản cuộc họp | Thúy | 23/04/2026 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 15h15 cùng ngày.

Scrum Master	                                                    Người lập biên bản

Nguyễn Hùng Thắng	               Đồng Thị Thúy

Xây dựng hệ thống cung cấp sách số trực tuyến BookNest tích hợp chatbot AI
Ngày họp: 24/04/2026, cuộc họp bắt đầu lúc 19h00

Họp tại: 03 Quang Trung, Thành phố Đà Nẵng

Approval: 24/04/2026

Ghi lại bởi: Đồng Thị Thúy

1. Thành phần tham dự

- GVHD: Th.S Nguyễn Quang Ánh

- Nhóm trưởng: Nguyễn Hùng Thắng

- Thành viên:

- Đồng Thị Thúy

- Phan Quang Thắng

- Trương Đình Nam

- Vắng mặt: Trương Đình Nam

2. Nội dung

- Báo cáo tiến độ Sprint 2.

- Phân công nhiệm vụ theo ProjectPlan.

3. Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Báo cáo tiến độ cho GVHD | Cả nhóm | 24/04/2026 |
| Theo dõi, cập nhật backlog | H.Thắng | 24/04/2026 |
| Code FE Đánh giá sách | Q.Thắng | 26/04/2026 |
| Code BE Đánh giá sách | H.Thắng | 26/04/2026 |
| Test, Fix Error Đánh giá sách | H.Thắng, Q.Thắng, Thúy | 26/04/2026 |
| Lập biên bản cuộc họp | Thúy | 24/04/2026 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 10h30 cùng ngày.

Scrum Master	                          GVHD                            Người lập biên bản

Nguyễn Hùng Thắng                Nguyễn Quang Ánh                      Đồng Thị Thúy

Xây dựng hệ thống cung cấp sách số trực tuyến BookNest tích hợp chatbot AI
Ngày họp: 27/04/2026, cuộc họp bắt đầu lúc 07h00

Họp tại: 03 Quang Trung, Thành phố Đà Nẵng

Approval: 27/04/2026

Ghi lại bởi: Đồng Thị Thúy

1. Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Nguyễn Hùng Thắng

- Thành viên:

- Đồng Thị Thúy

- Trương Đình Nam

- Nguyễn Thị Hồng Nhung

- Phan Quang Thắng

2. Nội dung

- Release Sprint 2.

- Đánh giá Sprint 2

- Cập nhật tài liệu Meeting Report 2

- Tạo tài liệu Test Report 2

- Cập nhật tài liệu Sprint Backlog 2

3. Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Theo dõi, cập nhật Sprint Backlog 2 | H.Thắng | 27/04/2026 |
| Đánh giá Sprint 2 | GVHD, Tất cả thành viên | 27/04/2026 |
| Tạo tài liệu Test Report 2 | Nhung | 27/04/2026 |
| Lập biên bản cuộc họp | Thúy | 27/04/2026 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 11h15 cùng ngày.

Scrum Master	                                                    Người lập biên bản

Nguyễn Hùng Thắng	            Đồng Thị Thúy

Xây dựng hệ thống cung cấp sách số trực tuyến BookNest tích hợp chatbot AI
Ngày họp: 28/04/2026, cuộc họp bắt đầu lúc 15h00

Họp tại: 03 Quang Trung, Thành phố Đà Nẵng

Approval: 28/04/2026

Ghi lại bởi: Đồng Thị Thúy

- Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Nguyễn Hùng Thắng

- Thành viên:

- Đồng Thị Thúy

- Nguyễn Thị Hồng Nhung

- Phan Quang Thắng

- Trương Đình Nam

2. Nội dung

- Giới thiệu mục tiêu Sprint 3.

- Thảo luận UserStory ưu tiên.

- Phân công nhiệm vụ theo ProjectPlan.

3. Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Tạo tài liệu SprintBacklog S3, TestCase S3 | H.Thắng, Thúy | 28/04/2026 |
| Code FE Quản lý đánh giá | Q.Thắng | 30/04/2026 |
| Code BE Quản lý đánh giá | H.Thắng | 01/05/2026 |
| Test Quản lý đánh giá, Fix Error Quản lý đánh giá | Thúy, H.Thắng, Q.Thắng | 02/05/2026 |
| Lập biên bản cuộc họp | Thúy | 28/04/2026 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 18h00 cùng ngày.

Scrum Master	                                                      Người lập biên bản

Nguyễn Hùng Thắng	                       Đồng Thị Thúy

Xây dựng hệ thống cung cấp sách số trực tuyến BookNest tích hợp chatbot AI
Ngày họp: 30/04/2026, cuộc họp bắt đầu lúc 08h00

Họp tại: discord

Approval: 30/04/2026

Ghi lại bởi: Đồng Thị Thúy

1. Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Nguyễn Hùng Thắng

- Thành viên:

- Phan Quang Thắng

- Trương Đình Nam

- Nguyễn Thị Hồng Nhung

- Đồng Thị Thúy

2. Nội dung

- Báo cáo tiến độ Sprint 3.

- Phân công nhiệm vụ theo ProjectPlan.

3. Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Theo dõi, cập nhật backlog | H.Thắng | 30/04/2026 |
| Code FE Quản lý đơn hàng | Nam | 03/05/2026 |
| Code BE Quản lý đơn hàng | H.Thắng | 04/05/2026 |
| Test, Fix Error Quản lý đơn hàng | H.Thắng, Nam, Nhung | 05/05/2026 |
| Lập biên bản cuộc họp | Thúy | 30/04/2026 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 10h15 cùng ngày.

Scrum Master	                                                    Người lập biên bản

Nguyễn Hùng Thắng	       Đồng Thị Thúy

Xây dựng hệ thống cung cấp sách số trực tuyến BookNest tích hợp chatbot AI
Ngày họp: 03/05/2026, cuộc họp bắt đầu lúc 13h00

Họp tại: discord

Approval: 03/05/2026

Ghi lại bởi: Đồng Thị Thúy

1. Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Nguyễn Hùng Thắng

- Thành viên:

- Đồng Thị Thúy

- Phan Quang Thắng

- Trương Đình Nam

- Nguyễn Thị Hồng Nhung

2. Nội dung

- Báo cáo tiến độ Sprint 3.

- Phân công nhiệm vụ theo ProjectPlan.

3. Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Theo dõi, cập nhật backlog | H.Thắng | 03/05/2026 |
| Code FE Quản lý Chương trình giảm giá | Q.Thắng | 05/05/2026 |
| Code BE Quản lý Chương trình giảm giá | H.Thắng | 06/05/2026 |
| Test, Fix Error Quản lý Chương trình giảm giá | H.Thắng, Q.Thắng, Thúy | 07/05/2026 |
| Lập biên bản cuộc họp | Thúy | 03/05/2026 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 16h15 cùng ngày.

Scrum Master	                                                    Người lập biên bản

Nguyễn Hùng Thắng	              Đồng Thị Thúy

Xây dựng hệ thống cung cấp sách số trực tuyến BookNest tích hợp chatbot AI
Ngày họp: 04/05/2026, cuộc họp bắt đầu lúc 09h00

Họp tại: 03 Quang Trung, Thành phố Đà Nẵng

Approval: 04/05/2026

Ghi lại bởi: Đồng Thị Thúy

1. Thành phần tham dự

- GVHD: Th.S Nguyễn Quang Ánh

- Nhóm trưởng: Nguyễn Hùng Thắng

- Thành viên:

- Phan Quang Thắng

- Trương Đình Nam

- Nguyễn Thị Hồng Nhung

- Đồng Thị Thúy

2. Nội dung

- Báo cáo tiến độ Sprint 3.

- Phân công nhiệm vụ theo ProjectPlan.

3. Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Báo cáo tiến độ cho GVHD | Cả nhóm | 04/05/2026 |
| Theo dõi, cập nhật backlog | H.Thắng | 04/05/2026 |
| Code FE Thống kê và báo cáo | Nam | 08/05/2026 |
| Code BE Thống kê và báo cáo | H.Thắng | 08/05/2026 |
| Test, Fix Error Thống kê và báo cáo | H.Thắng, Nam, Nhung | 09/05/2026 |
| Lập biên bản cuộc họp | Nhung | 04/05/2026 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 10h30 cùng ngày.

Scrum Master	                          GVHD                            Người lập biên bản

Nguyễn Hùng Thắng                   Nguyễn Quang Ánh              Đồng Thị Thúy

Xây dựng hệ thống cung cấp sách số trực tuyến BookNest tích hợp chatbot AI
Ngày họp: 07/05/2026, cuộc họp bắt đầu lúc 13h00

Họp tại: discord

Approval: 07/05/2026

Ghi lại bởi: Đồng Thị Thúy

1. Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Nguyễn Hùng Thắng

- Thành viên:

- Đồng Thị Thúy

- Phan Quang Thắng

- Nguyễn Thị Hồng Nhung

- Vắng mặt: Trần Đình Nam

2. Nội dung

- Báo cáo tiến độ Sprint 3.

- Phân công nhiệm vụ theo ProjectPlan.

3. Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Theo dõi, cập nhật backlog | H.Thắng | 07/05/2026 |
| Code FE Nâng cấp gói hội viên | Q.Thắng | 09/05/2026 |
| Code BE Nâng cấp gói hội viên | H.Thắng | 10/05/2026 |
| Test, Fix Error Nâng cấp gói hội viên | H.Thắng, Q.Thắng, Thúy | 11/05/2026 |
| Lập biên bản cuộc họp | Thúy | 07/05/2026 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 16h15 cùng ngày.

Scrum Master	                                                    Người lập biên bản

Nguyễn Hùng Thắng	              Đồng Thị Thúy

Xây dựng hệ thống cung cấp sách số trực tuyến BookNest tích hợp chatbot AI
Ngày họp: 09/05/2026, cuộc họp bắt đầu lúc 15h00

Họp tại: discord

Approval: 09/05/2026

Ghi lại bởi: Đồng Thị Thúy

1. Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Nguyễn Hùng Thắng

- Thành viên:

- Phan Quang Thắng

- Trương Đình Nam

- Nguyễn Thị Hồng Nhung

- Đồng Thị Thúy

2. Nội dung

- Báo cáo tiến độ Sprint 3.

- Phân công nhiệm vụ theo ProjectPlan.

3. Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Theo dõi, cập nhật backlog | H.Thắng | 09/05/2026 |
| Code FE Thống kê và báo cáo | Nam | 11/05/2026 |
| Code BE Thống kê và báo cáo | H.Thắng | 11/05/2026 |
| Test, Fix Error Thống kê và báo cáo | H.Thắng, Nam, Nhung | 12/05/2026 |
| Lập biên bản cuộc họp | Thúy | 09/05/2026 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 17h15 cùng ngày.

Scrum Master	                                                    Người lập biên bản

Nguyễn Hùng Thắng	             Đồng Thị Thúy

Xây dựng hệ thống cung cấp sách số trực tuyến BookNest tích hợp chatbot AI
Ngày họp: 13/05/2026, cuộc họp bắt đầu lúc 07h00

Họp tại: 03 Quang Trung, Thành phố Đà Nẵng

Approval: 13/05/2026

Ghi lại bởi: Đồng Thị Thúy

1. Thành phần tham dự

- GVHD: ThS.Nguyễn Quang Ánh

- Nhóm trưởng: Nguyễn Hùng Thắng

- Thành viên:

- Đồng Thị Thúy

- Trương Đình Nam

- Nguyễn Thị Hồng Nhung

- Phan Quang Thắng

2. Nội dung

- Release Sprint 3.

- Đánh giá Sprint 3

- Cập nhật tài liệu Meeting Report 3

- Tạo tài liệu Test Report 3

- Cập nhật tài liệu Sprint Backlog 3

- Tạo tài liệu Reflection

- Giáo viên góp ý

3. Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Báo cáo tiến độ cho GVHD | Cả nhóm | 13/05/2026 |
| Theo dõi, cập nhật Sprint Backlog 3 | H.Thắng | 13/05/2026 |
| Đánh giá Sprint 3 | GVHD, Tất cả thành viên | 13/05/2026 |
| Tạo tài liệu Test Report 3 | Nhung | 13/05/2026 |
| Tạo tài liệu Reflection | H.Thắng | 14/05/2026 |
| Chỉnh sửa góp ý của Giáo viên | Tất cả thành viên | 13/05/2026 |
| Lập biên bản cuộc họp | Thúy | 13/05/2026 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 11h15 cùng ngày.

Scrum Master	                          GVHD                            Người lập biên bản

Nguyễn Hùng Thắng                   Nguyễn Quang Ánh              Đồng Thị Thúy

Xây dựng hệ thống cung cấp sách số trực tuyến BookNest tích hợp chatbot AI
Ngày họp: 14/05/2026, cuộc họp bắt đầu lúc 07h00

Họp tại: discord

Approval: 14/05/2026

Ghi lại bởi: Đồng Thị Thúy

1. Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Nguyễn Hùng Thắng

- Thành viên:

- Đồng Thị Thúy

- Trương Đình Nam

- Nguyễn Thị Hồng Nhung

- Phan Quang Thắng

2. Nội dung

- Đánh giá tổng quan dự án

- Final dự án

3. Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Đánh giá tổng quan dự án | Tất cả thành viên | 14/05/2026 |
| Lập biên bản cuộc họp | Thúy | 14/05/2026 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 11h15 cùng ngày.

Scrum Master	                                                    Người lập biên bản

Nguyễn Hùng Thắng	                  Đồng Thị Thúy