BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐẠI HỌC DUY TÂN

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

XÂY DỰNG HỆ THỐNG CUNG CẤP SÁCH SỐ TRỰC TUYẾN BOOKNEST

TÍCH HỢP CHATBOT AI

NỘI DUNG BÁO CÁO TIẾN ĐỘ LẦN 3

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN:

Th.S Nguyễn Quang Ánh

NHÓM SINH VIÊN THỰC HIỆN:

- Nguyễn Hùng Thắng	            -      28211105148

- Phan Quang Thắng	            -      28211106330

- Nguyễn Thi Hồng Nhung	 -      28201152321

- Trương Đình Nam		 -      28211102248

- Đồng Thị Thúy                     -      28201143389

Đà Nẵng, 2026

# MỤC LỤC

MỤC LỤC	2

1. TỔNG QUAN	3

2. DANH SÁCH CHỨC NĂNG HOÀN THÀNH	3

3. PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC CHI TIẾT THEO THÀNH VIÊN	3

3.1. Nguyễn Hùng Thắng (H.Thắng) - Backend Developer	3

3.2. Phan Quang Thắng (Q.Thắng) - Frontend Developer	4

3.3. Trương Đình Nam (Nam) - Frontend Developer	4

3.4. Đồng Thị Thúy (Thúy) - Tester	5

3.5. Nguyễn Thị Hồng Nhung (Nhung) - Tester	5

4. TỔNG HỢP GIỜ LÀM VIỆC THEO THÀNH VIÊN	6

5. NHẬN XÉT	6

# 1. TỔNG QUAN

Giai đoạn này nhóm đã hoàn thành phần còn lại của Sprint 2 (chức năng Chatbot AI, Mua sách, Thanh toán, Lịch sử đơn hàng, Đánh giá sách). Sprint 3 đang được phát triển và đến chức năng Quản lý đánh giá hoàn thiện.

# 2. DANH SÁCH CHỨC NĂNG HOÀN THÀNH

| STT | Chức năng | Thời gian | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chatbot AI | 18/04 - 22/04 | Hoàn thành |
| 2 | Mua sách | 20/04 - 23/04 | Hoàn thành |
| 3 | Thanh toán | 22/04 - 25/04 | Hoàn thành |
| 4 | Xem lịch sử đơn mua hàng | 24/04 - 26/04 | Hoàn thành |
| 5 | Đánh giá sách | 24/04 - 26/04 | Hoàn thành |
| 6 | Quản lý đánh giá | 29/04 - 02/05 | Hoàn thành |

# 3. PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC CHI TIẾT THEO THÀNH VIÊN

## 3.1. Nguyễn Hùng Thắng (H.Thắng) - Backend Developer

| Công việc | Thời gian | Giờ |
| --- | --- | --- |
| BE Code - Chatbot AI | 18/04 - 20/04 | 20 |
| Fix Error (BE) - Chatbot AI | 22/04 | 7 |
| BE Code - Mua sách | 20/04 - 21/04 | 9 |
| Fix Error (BE) - Mua sách | 23/04 | 3 |
| BE Code - Thanh toán | 21/04 - 23/04 | 12 |
| Fix Error (BE) - Thanh toán | 25/04 | 4 |
| BE Code - Xem lịch sử đơn mua hàng | 24/04 | 6 |
| Fix Error (BE) - Xem lịch sử đơn mua hàng | 26/04 | 2 |
| BE Code - Đánh giá sách | 25/04 - 26/04 | 6 |
| Fix Error (BE) - Đánh giá sách | 26/04 | 2 |
| Cập nhật tài liệu Sprint Backlog 2 | 27/04 | 2 |
| Sprint Review 2 + Retrospective 2 | 27/04 | 6 |
| Họp lập kế hoạch Sprint 3 | 28/04 | 4 |
| Tạo tài liệu Sprint Backlog 3 | 28/04 | 4 |
| BE Code - Quản lý đánh giá | 29/04 - 30/04 | 10 |
| Fix Error (BE) - Quản lý đánh giá | 02/05 | 4 |
| Tổng |  | 101 |

## 3.2. Phan Quang Thắng (Q.Thắng) - Frontend Developer

| Công việc | Thời gian | Giờ |
| --- | --- | --- |
| FE Code - Widget Chat (Chatbot AI) | 18/04 | 8 |
| Fix Error (FE) - Chatbot AI | 22/04 | 3 |
| FE Code - Thanh toán | 22/04 - 23/04 | 8 |
| Fix Error (FE) – Thanh toán | 25/04 | 3 |
| FE Code - Đánh giá sách | 25/04 | 5 |
| Fix Error (FE) - Đánh giá sách | 26/04 | 2 |
| Sprint Review 2 + Retrospective 2 | 27/04 | 6 |
| Họp lập kế hoạch Sprint 3 | 28/04 | 4 |
| FE Code - Trang Quản lý đánh giá | 30/04 | 8 |
| Fix Error (FE) - Quản lý đánh giá | 02/05 | 3 |
| Tổng |  | 50 |

## 3.3. Trương Đình Nam (Nam) - Frontend Developer

| Công việc | Thời gian | Giờ |
| --- | --- | --- |
| FE Code - Trang Xác nhận đơn hàng (Mua sách) | 20/04 | 8 |
| Fix Error (FE) - Mua sách | 23/04 | 3 |
| FE Code - Trang Danh sách, Chi tiết đơn hàng | 24/04 | 5 |
| Fix Error (FE) - Xem lịch sử đơn mua hàng | 26/04 | 2 |
| Sprint Review 2 + Retrospective 2 | 27/04 | 6 |
| Họp lập kế hoạch Sprint 3 | 28/04 | 4 |
| Tổng |  | 28 |

## 3.4. Đồng Thị Thúy (Thúy) - Tester

| Công việc | Thời gian | Giờ |
| --- | --- | --- |
| Design Test Case - Chatbot AI | 18/04 | 5 |
| Test - Chatbot AI | 21/04 | 5 |
| Re-test - Chatbot AI | 22/04 | 2 |
| Design Test Case - Thanh toán | 22/04 | 5 |
| Test - Thanh toán | 24/04 | 5 |
| Re-test - Thanh toán | 25/04 | 2 |
| Design Test Case - Đánh giá sách | 25/04 | 3 |
| Test - Đánh giá sách | 26/04 | 3 |
| Re-test - Đánh giá sách | 26/04 | 1 |
| Cập nhật tài liệu Meeting Report 2 | 27/04 | 2 |
| Sprint Review 2 + Retrospective 2 | 27/04 | 6 |
| Họp lập kế hoạch Sprint 3 | 28/04 | 4 |
| Design Test Case - Quản lý đánh giá | 29/04 | 4 |
| Test - Quản lý đánh giá | 01/05 | 4 |
| Re-test - Quản lý đánh giá | 02/05 | 2 |
| Tổng |  | 53 |

## 3.5. Nguyễn Thị Hồng Nhung (Nhung) - Tester

| Công việc | Thời gian | Giờ |
| --- | --- | --- |
| Design Test Case - Mua sách | 20/04 | 4 |
| Test - Mua sách | 22/04 | 4 |
| Re-test - Mua sách | 23/04 | 2 |
| Design Test Case - Xem lịch sử đơn mua hàng | 24/04 | 3 |
| Test - Xem lịch sử đơn mua hàng | 25/04 | 3 |
| Re-test - Xem lịch sử đơn mua hàng | 26/04 | 1 |
| Tạo tài liệu TestReport 2 | 27/04 | 2 |
| Sprint Review 2 + Retrospective 2 | 27/04 | 6 |
| Họp lập kế hoạch Sprint 3 | 28/04 | 4 |
| Tạo tài liệu TestCase Sprint 3 | 28/04 | 4 |
| Tổng |  | 33 |

# 4. TỔNG HỢP GIỜ LÀM VIỆC THEO THÀNH VIÊN

| Thành viên | Vai trò | Tổng giờ |
| --- | --- | --- |
| H.Thắng | Backend Developer | 101 giờ |
| Q.Thắng | Frontend Developer | 50 giờ |
| Nam | Frontend Developer | 28 giờ |
| Thúy | Tester | 53 giờ |
| Nhung | Tester | 33 giờ |

# 5. NHẬN XÉT

Điểm tốt:

- Sprint 2, Sprint 3 bắt đầu và kết thúc đúng hạn.

- Chức năng chatbot AI phát triển phù hơp với năng lực của cả nhóm.

Điểm cần cải thiện:

- Cập nhật tài liệu đầy đủ và đúng tiến độ.

- Một số chức năng lỗi còn tồn đọng.

- Các thành viên chủ động trao đổi thêm nhiều để quá trình phát triển hiệu quả.