BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐẠI HỌC DUY TÂN

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

XÂY DỰNG HỆ THỐNG CUNG CẤP SÁCH SỐ TRỰC TUYẾN BOOKNEST

TÍCH HỢP CHATBOT AI

TESTPLAN DOCUMENT

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN:

Th.S Nguyễn Quang Ánh

NHÓM SINH VIÊN THỰC HIỆN:

- Nguyễn Hùng Thắng	            -      28211105148

- Phan Quang Thắng	            -      28211106330

- Nguyễn Thi Hồng Nhung	 -      28201152321

- Trương Đình Nam		 -      28211102248

- Đồng Thị Thúy                     -      28201143389

Đà Nẵng, 2026

| THÔNG TIN DỰ ÁN |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dự án viết tắt | BN |  |  |  |  |  |
| Tên dự án | Xây dựng hệ thống cung cấp sách số trực tuyến BookNest tích hợp chatbot AI |  |  |  |  |  |
| Thời gian bắt đầu | 12/03/2026 | Thời gian kết thúc | 15/05/2026 |  |  |
| Nơi thực hiện | Khoa Công Nghệ Thông Tin, Đại Học Duy Tân |  |  |  |  |  |
| Giáo viên hướng dẫn | ThS.Nguyễn Quang Ánh Email: qanhscaro@yahoo.com Phone: 0983954945 |  |  |  |  |  |
| Chủ sở hữu dự án (Product Owner) | Nguyễn Hùng Thắng Email: hungthang0206@gmail.com Phone: 0359598204 |  |  |  |  |  |
| Đối tác | Duy Tan University |  |  |  |  |  |
| Quản lý dự án (Scrum Master) | Nguyễn Hùng Thắng | hungthang0206@gmail.com |  | 0359598204 |
| Thành Viên Nhóm | Phan Quang Thắng | thanphanquang858@gmail.com |  | 0369257809 |  |  |
|  | Nguyễn Thị Hồng Nhung | hongnhungnguyen08032004@gmail.com |  | 0911322987 |  |  |
|  | Trương Đình Nam | nam84588@gmail.com |  | 0347316743 |  |  |
|  | Đồng Thị Thúy | thithuy10072004@gmail.com |  | 0774538580 |  |  |

| TÊN TÀI LIỆU |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tiêu đề tài liệu | TestPlan Document |  |  |
| Tác giả | Nguyễn Thị Hồng Nhung |  |  |
| Chức năng | Trưởng nhóm |  |  |
| Ngày | 12/03/2026 | Tên tệp: | SCI_SE_07.ProjectTestPlan.docx |
| URL |  |  |  |
| Access | Khoa CNTT |  |  |

| LỊCH SỬ BẢN SỬA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Version | Person | Date | Description |
| 1.0 | Nguyễn Thị Hồng Nhung | 16/03/2026 | Tạo tài liệu |
| 1.1 | Nguyễn Thị Hồng Nhung | 20/03/2026 | Chỉnh sửa tài liệu |

| PHÊ DUYỆT TÀI LIỆU |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Người hướng dẫn | ThS.Nguyễn Quang Ánh | Chữ ký: |  |
|  |  | Ngày: | 13/03/2026 |
| Chủ sở hữu | Nguyễn Hùng Thắng | Chữ ký: |  |
|  |  | Ngày: | 13/03/2026 |
| Quản lý dự án | Nguyễn Hùng Thắng | Chữ ký: |  |
|  |  | Ngày: | 13/03/2026 |
| Thành viên | Phan Quang Thắng | Chữ ký: |  |
|  |  | Ngày: | 13/03/2026 |
|  | Nguyễn Thị Hồng Nhung | Chữ ký: |  |
|  |  | Ngày: | 13/03/2026 |
|  | Trương Đình Nam | Chữ ký: |  |
|  |  | Ngày: | 13/03/2026 |
|  | Đồng Thị Thúy | Chữ ký: |  |
|  |  | Ngày: | 13/03/2026 |

# MỤC LỤC

MỤC LỤC	4

1. GIỚI THIỆU	5

1.1. Mục tiêu	5

1.2. Phạm vi tài liệu	5

1.3. Thuật ngữ tài liệu viết tắt	6

1.4. Tài liệu tham khảo	6

1.5. Các mức kiểm thử	6

2. CHI TIẾT	6

2.1. Các chức năng kiểm thử trong Sprint 1	6

2.2. Các chức năng kiểm thử trong Sprint 2	7

2.3. Các chức năng kiểm thử trong Sprint 3	7

2.5. Lịch trình kiểm thử	8

2.5.1. Sprint 1	8

2.5.2. Sprint 2	11

2.5.3. Sprint 3	13

3. CÁC ĐIỀU KIỆN KIỂM THỬ	15

4. MÔI TRƯỜNG YÊU CẦU	15

4.1. Phần cứng và phần mềm	15

4.2. Các công cụ hỗ trợ	15

5. VAI TRÒ VÀ TRÁCH NHIỆM	16

# 1. GIỚI THIỆU

## 1.1. Mục tiêu

Mục tiêu của tài liệu Test Plan là xác định tiến độ và giám sát việc thực hiện kiểm thử cho Sprint 1, 2, 3. Tài liệu này cũng cung cấp một số thông tin sau:

- Danh sách các chức năng sẽ được kiểm thử.

- Liệt kê các yêu cầu cho việc kiểm thử.

- Mô tả các phương pháp kiểm thử sẽ được áp dụng cho mỗi chức năng.

- Xác định các nguồn lực cần thiết và kế hoạch kiểm thử tổng quan.

## 1.2. Phạm vi tài liệu

Test Plan này được thiết kế dành cho Sprint 1,2  của dự án: “XÂY DỰNG HỆ THỐNG CUNG CẤP SÁCH SỐ TRỰC TUYẾN BOOKNEST TÍCH HỢP CHATBOT AI”.

Test Plan này xác định các đơn vị kiểm thử, cách tiếp cận, kiểm tra hệ thống.  Phạm vị kiểm thử bao gồm:

- Kiểm thử tất cả các chức năng được liệt kê trong Sprint 1, 2, 3.

- Yêu cầu chức năng phù hợp với mô tả trong tài liệu product backlog.

## 1.3. Thuật ngữ tài liệu viết tắt

| STT | Mục | Ghi chú |
| --- | --- | --- |

## 1.4. Tài liệu tham khảo

Các tài liệu tham khảo:

- Proposal.

- Product Backlog.

- Project Plan.

## 1.5. Các mức kiểm thử

- Functional Testing - Kiểm thử chức năng

- Integration Testing – Kiểm thử tích hợp

- System Testing – Kiểm thử hệ thống

- Acceptance Testing – Kiểm thử chấp nhận

# 2. CHI TIẾT

## 2.1. Các chức năng kiểm thử trong Sprint 1

- Đăng ký

- Đăng nhập, Đăng xuất

- Quên mật khẩu

- Quản lý danh mục sách

- Quản lý sách

- Quản lý người dùng

- Xem trang chủ

- Xem thông tin chi tiết sách

- Xem đánh giá sách

- Quản lý tài khoản cá nhân

- Lưu tiến độ đọc sách

- Quản lý giỏ hàng

- Quản lý thư viện cá nhân

## 2.2. Các chức năng kiểm thử trong Sprint 2

- Đọc sách miễn phí

- Đọc thử sách hội viên và trả phí

- Đọc sách đã mua và hội viên

- Tìm kiếm sách

- Lọc sách theo thể loại

- Gợi ý sách

- Chatbot AI

- Mua sách

- Thanh toán

- Xem lịch sử đơn mua hang

- Đánh giá sách

## 2.3. Các chức năng kiểm thử trong Sprint 3

- Quản lý đánh giá

- Quản lý đơn hang

- Quản lý chương trình giảm giá

- Thống kê và báo cáo

- Nâng cấp gói hội viên

- Quản lý gói hội viên

## 2.5. Lịch trình kiểm thử

### 2.5.1. Sprint 1

| STT | Tên | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Thời gian(giờ) | Tên thành viên |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sprint 1 | 19/03/2026 | 09/04/2026 | 121 |  |
| 1.1 | Tạo tài liệu test case sprint 1 | 19/03/2026 | 19/03/2026 | 4 | Nhung |
| 1.2 | Thiết kế Test case | 20/03/2026 | 06/03/2026 | 45 |  |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho đăng ký | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 4 | Thúy |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho đăng nhập, đăng xuất | 21/03/2026 | 21/03/2026 | 4 | Nhung |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho quên mật khẩu | 23/03/2026 | 23/03/2026 | 4 | Thúy |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho quản lý danh mục sách | 25/03/2026 | 25/03/2026 | 3 | Nhung |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho quản lý sách | 27/03/2026 | 27/03/2026 | 5 | Thúy |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho quản lý người dùng | 28/03/2026 | 28/03/2026 | 3 | Nhung |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho xem trang chủ | 29/03/2026 | 29/03/2026 | 3 | Thúy |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho xem thông tin chi tiết sách | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 3 | Nhung |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho xem đánh giá sách | 01/04/2026 | 01/04/2026 | 2 | Thúy |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho quản lý tài khoản cá nhân | 02/04/2026 | 02/04/2026 | 3 | Nhung |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho lưu tiến độ đọc sách | 04/04/2026 | 04/04/2026 | 3 | Thúy |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho quản lý giỏ hàng | 05/04/2026 | 05/04/2026 | 4 | Nhung |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho quản lý thư viện cá nhân | 06/04/2026 | 06/04/2026 | 4 | Thúy |
| 1.3 | Testing | 22/03/2026 | 08/03/2026 | 45 |  |
|  | Kiểm tra đăng ký | 22/03/2026 | 22/03/2026 | 4 | Thúy |
|  | Kiểm tra đăng nhập, đăng xuất | 23/03/2026 | 23/03/2026 | 4 | Nhung |
|  | Kiểm tra quên mật khẩu | 25/03/2026 | 25/03/2026 | 4 | Thúy |
|  | Kiểm tra quản lý danh mục sách | 27/03/2026 | 27/03/2026 | 3 | Nhung |
|  | Kiểm tra quản lý sách | 29/03/2026 | 29/03/2026 | 5 | Thúy |
|  | Kiểm tra quản lý người dùng | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 3 | Nhung |
|  | Kiểm tra xem trang chủ | 01/04/2026 | 01/04/2026 | 3 | Thúy |
|  | Kiểm tra xem thông tin chi tiết | 02/04/2026 | 02/04/2026 | 3 | Nhung |
|  | Kiểm tra xem đánh giá | 03/04/2026 | 03/04/2026 | 2 | Thúy |
|  | Kiểm tra quản lý tài khoản cá nhân | 05/04/2026 | 05/04/2026 | 3 | Nhung |
|  | Kiểm tra lưu tiến độ đọc sách | 06/04/2026 | 06/04/2026 | 3 | Thúy |
|  | Kiểm tra quản lý giỏ hàng | 07/04/2026 | 07/04/2026 | 4 | Nhung |
|  | Kiểm tra quản lý thư viện cá nhân | 08/04/2026 | 08/04/2026 | 4 | Thúy |
| 1.4 | Re-testing | 23/03/2026 | 08/04/2026 | 27 |  |
|  | Kiểm tra lại đăng ký | 23/03/2026 | 23/03/226 | 2 | Thúy |
|  | Kiểm tra lại đăng nhập, đăng xuất | 23/03/2026 | 23/03/2026 | 2 | Nhung |
|  | Kiểm tra lại quên mật khẩu | 25/03/2026 | 25/03/2026 | 2 | Thúy |
|  | Kiểm tra lại quản lý danh mục sách | 27/03/2026 | 27/03/2026 | 2 | Nhung |
|  | Kiểm tra lại quản lý sách | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 3 | Thúy |
|  | Kiểm tra lại quản lý người dùng | 31/03/2026 | 31/03/2026 | 2 | Nhung |
|  | Kiểm tra lại xem trang chủ | 01/04/2026 | 01/04/2026 | 2 | Thúy |
|  | Kiểm tra lại xem thông tin chi tiết | 02/04/2026 | 02/04/2026 | 2 | Nhung |
|  | Kiểm tra lại xem đánh giá | 03/04/2026 | 03/04/2026 | 2 | Thúy |
|  | Kiểm tra lại quản lý tài khoản cá nhân | 05/04/2026 | 05/04/2026 | 2 | Nhung |
|  | Kiểm tra lại lưu tiến độ đọc sách | 07/04/2026 | 07/04/2026 | 2 | Thúy |
|  | Kiểm tra lại quản lý giỏ hàng | 08/04/2026 | 08/04/2026 | 2 | Nhung |
|  | Kiểm tra lại quản lý thư viện cá nhân | 08/04/2026 | 08/04/2026 | 2 | Thúy |

### 2.5.2. Sprint 2

| STT | Tên | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Thời gian | Tên thành viên |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sprint 2 | 10/04/2026 | 26/04/2026 | 109 |  |
| 1.1 | Tạo tài liệu test case sprint 2 | 10/04/2026 | 10/04/2026 | 4 | Thúy |
| 1.2 | Thiết kế Test case | 11/04/2026 | 25/04/2026 | 43 |  |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho đọc sách miễn phí | 11/04/2026 | 11/04/2026 | 4 | Thúy |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho đọc thử sách hội viên và trả phí | 12/04/2026 | 12/04/2026 | 4 | Nhung |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho đọc sách đã mua và hội viên | 13/04/2026 | 13/04/2026 | 4 | Thúy |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho tìm kiếm sách | 14/04/2026 | 14/04/2026 | 4 | Nhung |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho lọc sách theo thể loại | 15/04/2026 | 15/04/2026 | 3 | Thúy |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho gợi ý sách | 16/04/2026 | 16/04/2026 | 4 | Nhung |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho chatbot AI | 18/04/2026 | 18/04/2026 | 5 | Thúy |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho mua sách | 20/04/2026 | 20/04/2026 | 4 | Nhung |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho thanh toán | 22/04/2026 | 22/04/2026 | 5 | Thúy |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho xem lịch sử mua hàng | 24/04/2026 | 24/04/2026 | 3 | Nhung |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho đánh giá sách | 25/04/2026 | 25/04/2026 | 3 | Thúy |
| 1.3 | Testing | 13/04/2026 | 26/04/2026 | 43 |  |
|  | Kiểm tra đọc sách miễn phí | 13/04/2026 | 13/04/2026 | 4 | Thúy |
|  | Kiểm tra đọc thử sách hội viên và trả phí | 14/04/2026 | 14/04/2026 | 4 | Nhung |
|  | Kiểm tra đọc sách đã mua và hội viên | 15/04/2026 | 15/04/2026 | 4 | Thúy |
|  | Kiểm tra tìm kiếm sách | 16/04/2026 | 16/04/2026 | 4 | Nhung |
|  | Kiểm tra lọc sách theo thể loại | 17/04/2026 | 17/04/2026 | 3 | Thúy |
|  | Kiểm tra gợi ý sách | 18/04/2026 | 18/04/2026 | 4 | Nhung |
|  | Kiểm tra chatbot AI | 21/04/2026 | 21/04/2026 | 5 | Thúy |
|  | Kiểm tra mua sách | 22/04/2026 | 22/04/2026 | 4 | Nhung |
|  | Kiểm tra thanh toán | 24/04/2026 | 24/04/2026 | 5 | Thúy |
|  | Kiểm tra xem lịch sử mua hàng | 25/04/2026 | 25/04/2026 | 3 | Nhung |
|  | Kiểm tra đánh giá sách | 26/04/2026 | 26/04/2026 | 3 | Thúy |
| 1.4 | Re-testing | 14/04/2026 | 26/04/2026 | 19 |  |
|  | Kiểm tra lại đọc sách miễn phí | 14/04/2026 | 14/04/2026 | 2 | Thúy |
|  | Kiểm tra lại đọc thử sách hội viên và trả phí | 15/04/2026 | 15/04/2026 | 2 | Nhung |
|  | Kiểm tra lại đọc sách đã mua và hội viên | 16/04/2026 | 16/04/2026 | 2 | Thúy |
|  | Kiểm tra lại tìm kiếm sách | 17/04/2026 | 17/04/2026 | 2 | Nhung |
|  | Kiểm tra lại lọc sách theo thể loại | 17/04/2026 | 17/04/2026 | 1 | Thúy |
|  | Kiểm tra lại gợi ý sách | 19/04/2026 | 19/04/2026 | 2 | Nhung |
|  | Kiểm tra lại chatbot AI | 22/04/2026 | 22/04/2026 | 2 | Thúy |
|  | Kiểm tra lại mua sách | 23/04/2026 | 23/04/2026 | 2 | Nhung |
|  | Kiểm tra lại thanh toán | 25/04/2026 | 25/04/2026 | 2 | Thúy |
|  | Kiểm tra lại xem lịch sử mua hàng | 26/04/2026 | 26/04/2026 | 1 | Nhung |
|  | Kiểm tra lại đánh giá sách | 26/04/2026 | 26/04/2026 | 1 | Thúy |

### 2.5.3. Sprint 3

| STT | Tên | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Thời gian | Tên thành viên |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sprint 3 | 28/04/2026 | 12/05/2026 | 71 |  |
| 1.1 | Tạo tài liệu test case sprint 3 | 28/04/2026 | 28/04/2026 | 4 | Nhung |
| 1.2 | Thiết kế Test case | 29/04/2026 | 10/05/2026 | 27 |  |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho quản lý đánh giá | 29/04/2026 | 29/04/2026 | 4 | Thúy |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho quản lý đơn hàng | 01/05/2026 | 01/05/2026 | 5 | Nhung |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho quản lý chương trình giảm giá | 04/05/2026 | 04/05/2026 | 4 | Thúy |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho thống kê và báo cáo | 05/05/2026 | 05/05/2026 | 6 | Nhung |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho nâng cấp gói hội viên | 08/05/2026 | 08/05/2026 | 4 | Thúy |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho quản lý gói hội viên | 10/05/2026 | 10/05/2026 | 4 | Nhung |
| 1.3 | Testing | 01/05/2026 | 11/05/2026 | 27 |  |
|  | Kiểm tra quản lý đánh giá | 01/05/2026 | 01/05/2026 | 4 | Thúy |
|  | Kiểm tra quản lý đơn hàng | 04/05/2026 | 04/05/2026 | 5 | Nhung |
|  | Kiểm tra quản lý chương trình giảm giá | 06/05/2026 | 06/05/2026 | 4 | Thúy |
|  | Kiểm tra thống kê và báo cáo | 08/05/2026 | 08/05/2026 | 6 | Nhung |
|  | Kiểm tra nâng cấp gói hội viên | 10/05/2026 | 10/05/2026 | 4 | Thúy |
|  | Kiểm tra quản lý gói hội viên | 11/05/2026 | 11/05/2026 | 4 | Nhung |
| 1.4 | Re-testing | 02/05/2026 | 12/05/2026 | 13 |  |
|  | Kiểm tra lại quản lý đánh giá | 02/05/2026 | 02/05/2026 | 2 | Thúy |
|  | Kiểm tra lại quản lý đơn hàng | 05/05/2026 | 05/05/2026 | 2 | Nhung |
|  | Kiểm tra lại quản lý chương trình giảm giá | 07/05/2026 | 07/05/2026 | 2 | Thúy |
|  | Kiểm tra lại thống kê và báo cáo | 09/05/2026 | 09/05/2026 | 3 | Nhung |
|  | Kiểm tra lại nâng cấp gói hội viên | 11/05/2026 | 11/05/2026 | 2 | Thúy |
|  | Kiểm tra lại gói hội viên | 12/05/2026 | 12/05/2026 | 2 | Nhung |

# 3. CÁC ĐIỀU KIỆN KIỂM THỬ

Điều kiện trước, điều kiện bắt đầu kiểm thử (Entry Criteria):

- Tất cả nền tảng về phần cứng, phần mềm phải được cài đặt đúng yêu cầu.

- Tất cả các tài liệu cần thiết cần phải có sẵn để kiểm thử viên có thể vận hành và đánh giá kiểm thử đúng theo yêu cầu.

- Các test case phải đạt đúng tiêu chuẩn cần thiết.

- Đảm bảo rằng thiết bị phải được kết nối với internet.

Điều kiện sau, điều kiện dừng kiểm thử (Exit Criteria):

- Đã thực hiện tất cả các test.

- Không có lỗi nghiêm trọng và chỉ còn những lỗi có thể chấp nhận được.

- Đã đạt đúng tiến độ đặt ra.

# 4. MÔI TRƯỜNG YÊU CẦU

## 4.1. Phần cứng và phần mềm

| Nguồn | Cấu hình | Hệ điều hành, phần mềm |
| --- | --- | --- |
| Laptop | Intel core i5 trở lên, tối thiểu 8GB ram | Windows 10 trở lên, JDK 8, các trình duyệt |

## 4.2. Các công cụ hỗ trợ

| Công cụ | Tên công cụ | Người thành lập | Phiên bản |
| --- | --- | --- | --- |
| Planning | Microsoft Office | Microsoft | 2016 |
| Project Management | Microsoft Office | Microsoft | 2016 |
| Project Documented | Microsoft Office | Microsoft | 2016 |

# 5. VAI TRÒ VÀ TRÁCH NHIỆM

| Vị trí | Thành viên | Trách nhiệm |
| --- | --- | --- |
| Quản lý dự án | Nguyễn Hùng Thắng | - Xác định và phân tích ứng dụng. - Phân chia công việc cho các thành viên - Kiểm soát, theo dõi các thành viên trong nhóm - Định hướng, hỗ trợ cho các thành viên. - Đảm bảo nhiệm vụ hoàn thành đúng thời hạn, phạm vi và chi phí - Bảo vệ thành viên trong nhóm và tránh các rắc rối có thể phát sinh |
| Nhóm phát triển dự án | Trương Đình Nam, Phan Quang Thắng, Nguyễn Hùng Thắng | - Thực hiện kế hoạch kiểm thử - Hỗ trợ người dùng chấp nhận thử nghiệm - Phát triển các kịch bản thử nghiệm đơn vị - Thực hiện bài kiểm tra đơn vị - Sửa lỗi |
| Đội đảm bảo chất lượng | Đồng Thị Thúy, Nguyễn Thị Hồng Nhung | - Xác định, sắp xếp thứ tự và thực hiện các trường hợp thử nghiệm - Tạo ra kế hoạch kiểm thử - Đánh giá hiệu quả của việc kiểm thử - Thường xuyên xem lại tiến trình kiểm tra - Quản lý các vấn đề / rủi ro liên quan đến đội kiểm thử |