BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐẠI HỌC DUY TÂN

Tên đề tài:

XÂY DỰNG HỆ THỐNG CUNG CẤP SÁCH SỐ TRỰC TUYẾN BOOKNEST TÍCH HỢP CHATBOT AI

TÀI LIỆU PRODUCT BACKLOG

GVHD: Th.S Nguyễn Quang Ánh

Nhóm SVTH:

Nguyễn Hùng Thắng	28211105148

Phan Quang Thắng	           28211106330

Nguyễn Thi Hồng Nhung	28201152321

Trương Đình Nam		28211102248

Đồng Thị Thúy                    28201143389

Đà Nẵng, tháng 03 năm 2026

| THÔNG TIN DỰ ÁN |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dự án viết tắt | BN |  |  |  |  |  |
| Tên dự án | Xây dựng hệ thống cung cấp sách số trực tuyến BookNest tích hợp chatbot AI |  |  |  |  |  |
| Thời gian bắt đầu | 12/03/2026 | Thời gian kết thúc | 15/05/2026 |  |  |
| Nơi thực hiện | Khoa Công Nghệ Thông Tin, Đại Học Duy Tân |  |  |  |  |  |
| Giáo viên hướng dẫn | ThS.Nguyễn Quang Ánh Email: qanhscaro@yahoo.com Phone: 0983954945 |  |  |  |  |  |
| Chủ sở hữu dự án (Product Owner) | Nguyễn Hùng Thắng Email: hungthang0206@gmail.com Phone: 0359598204 |  |  |  |  |  |
| Đối tác | Duy Tan University |  |  |  |  |  |
| Quản lý dự án (Scrum Master) | Nguyễn Hùng Thắng | hungthang0206@gmail.com |  | 0359598204 |
| Thành Viên Nhóm | Phan Quang Thắng | thanphanquang858@gmail.com |  | 0369257809 |  |  |
|  | Nguyễn Thị Hồng Nhung | hongnhungnguyen08032004@gmail.com |  | 0911322987 |  |  |
|  | Trương Đình Nam | nam84588@gmail.com |  | 0347316743 |  |  |
|  | Đồng Thị Thúy | thithuy10072004@gmail.com |  | 0774538580 |  |  |

| TÊN TÀI LIỆU |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tiêu đề tài liệu | Product Backlog Document |  |  |
| Tác giả | Đồng Thị Thúy |  |  |
| Chức năng | Thành viên |  |  |
| Ngày | 16/03/2026 | Tên tệp: | SCI_SE_04.Product-Backlog.docx |
| URL |  |  |  |
| Access | Khoa CNTT |  |  |

| LỊCH SỬ BẢN SỬA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Version | Person | Date | Description |
| 1.0 | Đồng Thị Thúy | 16/03/2026 | Tạo tài liệu |
| 2.0 | Đồng Thị Thúy | 17/03/2026 | Chỉnh sửa tài liệu |
| 3.0 | Đồng Thị Thúy | 18/03/2026 | Chỉnh sửa tài liệu |

| PHÊ DUYỆT TÀI LIỆU |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Người hướng dẫn | ThS.Nguyễn Quang Ánh | Chữ ký: |  |
|  |  | Ngày: | 16/03/2026 |
| Chủ sở hữu | Nguyễn Hùng Thắng | Chữ ký: |  |
|  |  | Ngày: | 16/03/2026 |
| Quản lý dự án | Nguyễn Hùng Thắng | Chữ ký: |  |
|  |  | Ngày: | 16/03/2026 |
| Thành viên | Phan Quang Thắng | Chữ ký: |  |
|  |  | Ngày: | 16/03/2026 |
|  | Nguyễn Thị Hồng Nhung | Chữ ký: |  |
|  |  | Ngày: | 16/03/2026 |
|  | Trương Đình Nam | Chữ ký: |  |
|  |  | Ngày: | 16/03/2026 |
|  | Đồng Thị Thúy | Chữ ký: |  |
|  |  | Ngày: | 16/03/2026 |

# MỤC LỤC

MỤC LỤC	4

1. GIỚI THIỆU	6

1.1. Mục đích	6

1.2. Phạm vi	6

1.3. Tài liệu tham khảo	7

2. CÁC PRODUCT BACKLOG TRONG HỆ THỐNG	7

2.1. PB01 - Đăng ký	7

2.2. PB02 - Đăng nhập	9

2.3. PB03 - Đăng xuất	10

2.4. PB04 - Quên mật khẩu	11

2.5. PB05 - Quản lý danh mục sách	13

2.6. PB06 - Quản lý sách	15

2.7. PB07 - Quản lý người dùng	18

2.8. PB08 - Xem trang chủ	20

2.9. PB09 - Xem thông tin chi tiết sách	22

2.10. PB10 - Xem đánh giá sách	24

2.11. PB11 - Quản lý tài khoản cá nhân	25

2.12. PB12 - Lưu tiến độ đọc sách	27

2.13. PB13 - Quản lý giỏ hàng	29

2.14. PB14 - Quản lý thư viện cá nhân	30

2.15. PB15 - Đọc sách miễn phí	32

2.16. PB16 - Đọc thử sách hội viên và trả phí	34

2.17. PB17 - Đọc sách đã mua và hội viên	35

2.18. PB18 - Tìm kiếm sách	37

2.19. PB19 - Lọc sách theo thể loại	38

2.20. PB20 - Gợi ý sách	40

2.21. PB21 - Chatbot AI	42

2.22. PB22 - Mua sách	43

2.23. PB23 - Thanh toán	45

2.24. PB24 - Xem lịch sử đơn mua hàng	47

2.25. PB25 - Đánh giá sách	49

2.26. PB26 - Quản lý đánh giá	51

2.27. PB27 - Quản lý đơn hàng	52

2.28. PB28 - Quản lý chương trình giảm giá	54

2.29. PB29 - Thống kê và báo cáo	57

2.30. PB30 - Nâng cấp gói hội viên	59

2.31. PB31 - Quản lý gói hội viên	61

3. ƯU TIÊN VÀ ƯỚC TÍNH	64

4. CHIA THEO TỪNG SPRINT	66

1. GIỚI THIỆU

Đây là tài liệu Product Backlog trong quy trình Scrum của dự án "Xây dựng hệ thống cung cấp sách số trực tuyến BookNest tích hợp chatbot AI". Tài liệu này bao gồm danh sách tất cả các tính năng được ưu tiên và các mô tả chi tiết cho từng tính năng của sản phẩm cần phải hoàn thành trong dự án. Thông thường, Product Backlog chứa các User Story, nhưng đôi khi cũng có thể có các yêu cầu chức năng, yêu cầu phi chức năng và các vấn đề khác phát sinh trong quá trình phát triển.

Product Backlog trong Scrum là một tài liệu sống, có thể thay đổi và được cập nhật thường xuyên trong suốt quá trình dự án tùy theo sự thay đổi yêu cầu từ giảng viên hướng dẫn và nhóm phát triển.

## 1.1. Mục đích

Tài liệu này thể hiện các yêu cầu chức năng ở cấp độ chi tiết dưới góc nhìn của người dùng cuối và nhóm phát triển. Các yêu cầu được chia thành các Product Backlog Items cụ thể để phân công cho nhóm phát triển thực hiện trong từng Sprint. Ngoài ra, tài liệu này cũng bao gồm các tiêu chí chấp nhận (Acceptance Criteria) chi tiết, hữu ích cho người kiểm thử để tạo kế hoạch kiểm tra và viết test case.

## 1.2. Phạm vi

Tài liệu này thể hiện các yêu cầu chức năng ở cấp độ chi tiết dưới góc nhìn của người dùng cuối và nhóm phát triển. Các yêu cầu được chia thành các Product Backlog Items cụ thể để phân công cho nhóm phát triển thực hiện trong từng Sprint. Ngoài ra, tài liệu này cũng bao gồm các tiêu chí chấp nhận (Acceptance Criteria) chi tiết, hữu ích cho người kiểm thử để tạo kế hoạch kiểm tra và viết test case.

Tài liệu này bao gồm:

- 31 Product Backlog Items tương ứng với 31 chức năng chính của hệ thống BookNest.

- Mô tả chi tiết từng PB: ID, tiêu đề, mô tả chức năng, các bước thực hiện, điều kiện trước, điều kiện sau, công nghệ sử dụng và độ phức tạp.

- Các yêu cầu phi chức năng liên quan đến bảo mật, hiệu năng, khả năng mở rộng của hệ thống.

## 1.3. Tài liệu tham khảo

Bảng 1.1: Tài liệu tham khảo

| No | Reference | Note |
| --- | --- | --- |
| 1 | https://www.mountaingoatsoftware.com/agile/scrum/product-backlog | Hướng dẫn về Product Backlog trong Scrum |
| 2 | https://www.atlassian.com/agile/scrum/backlogs | Ví dụ và cách tạo Product Backlog |
| 3 | SCI_SE_01.ProjectProposal.docx | Tài liệu Project Proposal của dự án |

2. CÁC PRODUCT BACKLOG TRONG HỆ THỐNG

## 2.1. PB01 - Đăng ký

| ID | PB01 |
| --- | --- |
| Tiêu đề | Đăng ký |
| Mô tả | Cho phép khách vãng lai đăng ký tài khoản thành viên mới trên hệ thống BookNest bằng cách nhập thông tin cá nhân, nhận thông báo đăng ký thành công và có thể đăng nhập ngay sau đó. |
| Các bước thực hiện | 1. Thiết kế giao diện form đăng ký với các trường: họ tên, email, số điện thoại, mật khẩu, xác nhận mật khẩu. Linklable quay lại đăng nhập. 2. Triển khai API xử lý đăng ký: - Nhận dữ liệu từ form đăng ký. - Kiểm tra các trường không được bỏ trống. - Kiểm tra định dạng email (phải có @, tên miền hợp lệ). - Kiểm tra email đã tồn tại trong hệ thống chưa. - Kiểm tra định dạng số điện thoại (10 số, bắt đầu bằng 0). - Kiểm tra định dạng họ tên chỉ chứa chữ cái (bao gồm tiếng Việt có dấu) và khoảng trắng, không chứa số hoặc ký tự đặc biệt, từ 2-50 ký tự. - Kiểm tra mật khẩu và xác nhận mật khẩu trùng khớp. - Kiểm tra độ dài mật khẩu tối thiểu 8-64 ký tự, bao gồm ít nhất 1 chữ số và 1 chữ cái. - Mã hóa mật khẩu bằng BCrypt. - Lưu thông tin tài khoản mới vào database với vai trò "Thành viên". 3. Gửi phản hồi cho người dùng: - Nếu thành công: trả về thông báo "Đăng ký thành công" và chuyển hướng đến trang đăng nhập. - Nếu thất bại: trả về thông báo lỗi cụ thể cho từng trường hợp. |
| Điều kiện trước | 1. Người dùng truy cập website và chọn chức năng “Đăng ký”. 2. Người dùng nhập thông tin đăng ký và chọn đăng ký. 3. Hệ thống kiểm tra: - Email phải hợp lệ và chưa tồn tại trong CSDL. - Số điện thoại phải đúng 10 số, bắt đầu bằng 0. - Họ tên không chứa số/ký tự đặc biệt. - Không để trống trường nào - Xác nhận mật khẩu phải trùng với mật khẩu |
| Điều kiện sau | 1. Người dùng nhận thông báo đăng ký (thành công/thất bại). 2. Nếu thành công: - Tài khoản được lưu vào cơ sở dữ liệu với vai trò “Thành viên”. - Người dùng có thể đăng nhập ngay. 2. Nếu thất bại: - Thông báo lỗi cụ thể được hiển thị. |
| Công nghệ sử dụng | - FrontEnd: ReactJS (form đăng ký, gọi API, hiển thị thông báo). - BackEnd: Spring Boot (xử lý đăng ký, kiểm tra thông tin, mã hóa mật khẩu). - Database: MySQL (lưu thông tin tài khoản). - API: RESTful API (trao đổi dữ liệu giữa FrontEnd và BackEnd). |
| Độ phức tạp | Trung bình |

## 2.2. PB02 - Đăng nhập

| ID | PB02 |
| --- | --- |
| Tiêu đề | Đăng nhập |
| Mô tả | Cho phép thành viên hoặc quản trị viên đăng nhập vào hệ thống bằng email và mật khẩu để sử dụng các chức năng theo phân quyền. |
| Các bước thực hiện | 1. Thiết kế giao diện form đăng nhập với các trường: email, mật khẩu, link label quên mật khẩu, button đăng ký. 2. Triển khai API xử lý đăng nhập: - Nhận email và mật khẩu từ request. - Kiểm tra email có tồn tại trong hệ thống không: - Nếu email không tồn tại, trả về lỗi "Email không tồn tại". - Nếu email tồn tại, kiểm tra mật khẩu có chính xác không. - Nếu mật khẩu sai, tăng biến đếm số lần nhập sai. - Nếu nhập sai quá 5 lần liên tiếp, khóa tài khoản tạm thời 15 phút. - Kiểm tra tài khoản có bị khóa bởi Admin không. - Nếu đăng nhập thành công, tạo JWT token chứa thông tin người dùng và vai trò. 3. Gửi phản hồi cho người dùng: - Nếu thành công: trả về token và thông tin người dùng, chuyển hướng đến giao diện tương ứng. - Nếu thất bại: trả về thông báo lỗi cụ thể. |
| Điều kiện trước | 1. Người dùng đã có tài khoản trong hệ thống. 2. Người dùng truy cập form đăng nhập và nhập thông tin. 3. Hệ thống kiểm tra: - Email tồn tại trong CSDL - Mật khẩu chính xác - Tài khoản không bị khóa |
| Điều kiện sau | 1. Nếu đăng nhập thành công: - Tạo JWT token và lưu trên client (localStorage/sessionStorage). - Chuyển hướng đến giao diện phù hợp (thành viên đến trang chủ, admin đến dashboard). 2. Nếu thất bại: - Thông báo lỗi cụ thể (email không tồn tại, sai mật khẩu, tài khoản bị khóa). - Nếu sai mật khẩu quá 5 lần, tài khoản bị khóa tạm thời 15 phút và hiển thị thông báo. |
| Công nghệ sử dụng | - FrontEnd: ReactJS (form đăng nhập, gọi API, lưu token, chuyển hướng). - BackEnd: Spring Boot (xử lý đăng nhập, JWT, kiểm tra khóa tài khoản). - Database: MySQL (lưu thông tin tài khoản, số lần nhập sai). - API: RESTful API |
| Độ phức tạp | Trung bình |

## 2.3. PB03 - Đăng xuất

| ID | PB03 |
| --- | --- |
| Tiêu đề | Đăng xuất |
| Mô tả | Cho phép người dùng đã đăng nhập đăng xuất khỏi hệ thống để kết thúc phiên làm việc an toàn. |
| Các bước thực hiện | 1. Thiết kế nút "Đăng xuất" khi nhấn vào tên người dùng gốc phải màn hình. 2. Khi người dùng nhấp vào nút đăng xuất, hiển thị hộp thoại xác nhận: "Bạn có chắc muốn rời khỏi BookNest?" với các nút [Hủy] và [Đăng xuất]. 3. Nếu người dùng chọn [Đăng xuất], gọi API đăng xuất: - Gửi token hiện tại lên server (nếu server quản lý session). - Server vô hiệu hóa token/session. 4. Xóa token khỏi localStorage/sessionStorage trên client. 5. Xóa thông tin người dùng khỏi state của ứng dụng. 6. Hiển thị thông báo "Đăng xuất thành công”. 7. Chuyển hướng người dùng về trang chủ. |
| Điều kiện trước | Người dùng đã đăng nhập thành công vào hệ thống và đang trong phiên làm việc. |
| Điều kiện sau | 1. Token/session bị xóa khỏi client và server. 2. Người dùng được chuyển về trang chủ. 3. Các chức năng yêu cầu đăng nhập không thể truy cập (tự động chuyển về trang đăng nhập nếu cố tình vào bằng URL). 4. Nút "Đăng xuất" biến mất, thay bằng nút "Đăng nhập". |
| Công nghệ sử dụng | - FrontEnd: ReactJS (xóa token, cập nhật state, chuyển hướng). - BackEnd: Spring Boot (xóa session nếu có, thêm token vào blacklist nếu cần). |
| Độ phức tạp | Thấp |

## 2.4. PB04 - Quên mật khẩu

| ID | PB04 |
| --- | --- |
| Tiêu đề | Quên mật khẩu |
| Mô tả | Cho phép thành viên khôi phục mật khẩu khi quên bằng cách nhận mã OTP qua email và đặt lại mật khẩu mới. |
| Các bước thực hiện | 1. Thiết kế form yêu cầu nhập email để khôi phục mật khẩu. 2. Triển khai API gửi mã OTP: - Nhận email từ request. - Kiểm tra email có tồn tại trong hệ thống không. - Nếu email không tồn tại, trả về lỗi "Email không tồn tại trong hệ thống". - Nếu email tồn tại, tạo mã OTP ngẫu nhiên 6 chữ số. - Lưu OTP vào database kèm thời gian hết hạn (3 phút). - Gửi email chứa mã OTP đến địa chỉ email của người dùng. - Trả về thông báo "Mã xác thực đã được gửi đến email của bạn". 3. Thiết kế form nhập OTP và mật khẩu mới (gồm mật khẩu mới và xác nhận mật khẩu). 4. Triển khai API xác thực OTP và đặt lại mật khẩu: - Nhận email, OTP, mật khẩu mới từ request. - Kiểm tra OTP có khớp với OTP đã lưu không. - Kiểm tra OTP còn hạn không (trong vòng 3 phút). - Kiểm tra mật khẩu mới và xác nhận mật khẩu trùng khớp. - Kiểm tra độ dài mật khẩu tối thiểu 8 ký tự. - Mã hóa mật khẩu mới bằng BCrypt. - Cập nhật mật khẩu mới vào database. - Xóa OTP đã sử dụng. - Trả về thông báo "Đặt lại mật khẩu thành công". 5. Chuyển hướng người dùng đến trang đăng nhập. |
| Điều kiện trước | 1. Người dùng đã có tài khoản nhưng quên mật khẩu. 2. Người dùng truy cập chức năng "Quên mật khẩu" và nhập email. 3. Hệ thống có cấu hình gửi email (SMTP). |
| Điều kiện sau | 1. Nếu email tồn tại, OTP được gửi đến email và có hiệu lực trong 3 phút 2. Người dùng nhập đúng OTP và đặt lại mật khẩu thành công. 3. Người dùng có thể đăng nhập với mật khẩu mới. 4. Nếu OTP sai hoặc hết hạn, hiển thị thông báo lỗi tương ứng. |
| Công nghệ sử dụng | - FrontEnd: ReactJS (form nhập email, OTP, mật khẩu mới). - BackEnd: Spring Boot (tạo OTP, gửi email, xác thực, cập nhật mật khẩu). - Database: MySQL (lưu OTP, thông tin user). - Email Service: JavaMailSender (SMTP). |
| Độ phức tạp | Cao |

## 2.5. PB05 - Quản lý danh mục sách

| ID | PB05 |
| --- | --- |
| Tiêu đề | Quản lý danh mục sách |
| Mô tả | Cho phép quản trị viên quản lý các danh mục sách (thể loại) bao gồm thêm, sửa, xóa danh mục để phân loại sách. |
| Các bước thực hiện | 1. Thiết kế giao diện danh sách danh mục với: - Bảng hiển thị các cột: ID, tên danh mục, ngày tạo. - Ô tìm kiếm theo tên danh mục. - Nút "Thêm danh mục mới". - Nút sửa và xóa cho mỗi dòng. - Phân trang. 2. Thiết kế form thêm/sửa danh mục với các trường: - Tên danh mục (bắt buộc, unique). 3. Triển khai API lấy danh sách danh mục: - Hỗ trợ tìm kiếm theo tên. - Hỗ trợ phân trang. - Trả về danh sách kèm tổng số lượng sách. 4. Triển khai API thêm danh mục mới: - Nhận tên danh mục. - Kiểm tra tên danh mục đã tồn tại chưa. - Nếu chưa tồn tại, lưu vào database. - Trả về thông báo thành công và dữ liệu danh mục mới. 5. Triển khai API sửa danh mục: - Nhận ID danh mục và thông tin cập nhật. - Kiểm tra tên mới có trùng với danh mục khác không. - Cập nhật thông tin vào database. - Trả về thông báo thành công. 6. Triển khai API xóa danh mục: - Nhận ID danh mục. - Kiểm tra danh mục có chứa sách nào không. - Nếu danh mục có sách -> thông báo: "Không thể xóa danh mục đã có sách". - Nếu danh mục có sách trong chương trình giảm giá -> thông báo: "Vui lòng xóa sách khỏi chương trình giảm giá trước khi xóa danh mục". - Nếu danh mục có sách trong gói hội viên -> thông báo: "Vui lòng xóa sách khỏi gói hội viên trước khi xóa danh mục". - Nếu không vi phạm, xóa danh mục khỏi database. - Trả về thông báo thành công. 7. Tối ưu hiệu năng (Cache): - Cache danh sách danh mục trên Redis với TTL 1 giờ. - Khi thêm/sửa/xóa danh mục, invalidate cache để cập nhật dữ liệu mới. |
| Điều kiện trước | 1. Quản trị viên đã đăng nhập thành công với vai trò admin. 2. Quản trị viên truy cập vào trang quản lý danh mục. |
| Điều kiện sau | 1. Danh sách danh mục được hiển thị chính xác với phân trang và tìm kiếm. 2. Có thể thêm mới danh mục thành công (kiểm tra unique). 3. Có thể sửa thông tin danh mục thành công. 4. Xóa danh mục: - Nếu danh mục có sách -> không xóa, hiển thị thông báo lỗi. - Nếu danh mục có sách nằm trong chương trình giảm giá -> không xóa, hiển thị thông báo lỗi. - Nếu danh mục có sách nằm trong gói hội viên -> không xóa, hiển thị thông báo lỗi. - Nếu không vi phạm -> xóa danh mục thành công. 5. Sau mỗi thao tác, danh sách được cập nhật tự động. 6. Dữ liệu danh mục được cache, tăng tốc độ tải trang. |
| Công nghệ sử dụng | - FrontEnd: ReactJS (giao diện quản lý, form thêm/sửa, gọi API). - BackEnd: Spring Boot (các API CRUD, kiểm tra ràng buộc). - Database: MySQL (lưu danh mục, quan hệ với sách). - Cache: Redis (cache danh sách danh mục). |
| Độ phức tạp | Trung bình |

## 2.6. PB06 - Quản lý sách

| ID | PB06 |
| --- | --- |
| Tiêu đề | Quản lý sách |
| Mô tả | Cho phép quản trị viên quản lý kho sách bao gồm thêm, sửa, xóa sách, upload file PDF và ảnh bìa lên AWS S3. |
| Các bước thực hiện | 1. Thiết kế giao diện danh sách sách với: - Bảng hiển thị các cột: ID, ảnh bìa, tên sách, tác giả, danh mục, mô tả, giá, trạng thái (miễn phí/trả phí). - Ô tìm kiếm theo tên sách, tác giả. - Bộ lọc theo danh mục, trạng thái. - Nút "Thêm sách mới". - Nút sửa và xóa cho mỗi dòng. - Phân trang. 2. Thiết kế form thêm/sửa sách với các trường: - Tên sách (bắt buộc). - Tác giả (bắt buộc). - Danh mục (chọn nhiều bằng checkbox). - Mô tả (textarea). - Giá (số, nhập 0 = miễn phí, lớn hơn 0 = trả phí). - Cho phép đọc thử (checkbox). - Upload ảnh bìa (hỗ trợ JPG, PNG, kích thước tối đa 4MB). - Upload file PDF (hỗ trợ PDF, kích thước tối đa 100 MB). 3. Triển khai API lấy danh sách sách (admin): - Hỗ trợ tìm kiếm, lọc, phân trang. - Trả về danh sách kèm URL ảnh bìa từ S3. 4. Triển khai API upload file lên AWS S3: - Nhận file từ request. - Tạo tên file duy nhất (timestamp + tên gốc). - Upload lên bucket S3. - Trả về URL công khai của file. 5. Triển khai API thêm sách mới: - Nhận thông tin sách và URL ảnh bìa, URL PDF từ S3. - Kiểm tra tên sách có bị trùng không. - Lưu thông tin sách vào database. 6. Triển khai API sửa thông tin sách: - Nhận ID sách và thông tin cập nhật. - Nếu có upload file mới, xóa file cũ trên S3 và upload file mới. - Cập nhật thông tin vào database. 7. Triển khai API xóa sách: - Nhận ID sách. - Kiểm tra các ràng buộc trước khi xóa: - Đã bán -> thông báo: "Không thể xóa sách đã có người mua". - Có trong thư viện -> thông báo: "Không thể xóa sách đã có trong thư viện người dùng". - Nằm trong chương trình giảm giá -> thông báo: "Vui lòng xóa sách khỏi chương trình giảm giá trước". - Nằm trong gói hội viên -> thông báo: "Vui lòng xóa sách khỏi gói hội viên trước". - Nếu không vi phạm, đánh dấu sách là đã xóa (soft delete) - sách bị ẩn khỏi hệ thống, file trên S3 được giữ nguyên. 8. Tối ưu hiệu năng (Cache): - Cache danh sách sách trên Redis với TTL 30 phút. - Khi thêm/sửa/xóa sách, invalidate cache để cập nhật dữ liệu mới. |
| Điều kiện trước | 1. Quản trị viên đã đăng nhập thành công với vai trò admin. 2. Hệ thống đã được cấu hình AWS S3 bucket. 3. Danh mục sách đã có sẵn trong hệ thống. |
| Điều kiện sau | 1. Danh sách sách được hiển thị chính xác với các bộ lọc và phân trang. 2. Có thể thêm sách mới với file PDF và ảnh bìa được upload lên S3. 3. Có thể sửa thông tin sách thành công. 4. Xóa sách: - Nếu sách đã có người mua -> không xóa, hiển thị thông báo lỗi. - Nếu sách đang có trong thư viện người dùng -> không xóa, hiển thị thông báo lỗi. - Nếu sách đang nằm trong chương trình giảm giá -> không xóa, hiển thị thông báo lỗi. - Nếu sách đang nằm trong gói hội viên -> không xóa, hiển thị thông báo lỗi. - Nếu không vi phạm -> ẩn sách khỏi hệ thống thành công (soft delete, file S3 được giữ lại) 5. Sau mỗi thao tác, danh sách được cập nhật tự động. 6. Dữ liệu sách được cache, tăng tốc độ tải trang. |
| Công nghệ sử dụng | - FrontEnd: ReactJS (giao diện quản lý, form thêm/sửa, upload file). - BackEnd: Spring Boot (các API CRUD, tích hợp AWS S3 SDK). - Database: MySQL (lưu thông tin sách, URL file). - File Storage: AWS S3 (lưu file PDF và ảnh bìa). - Cache: Redis (cache danh sách sách). |
| Độ phức tạp | Rất cao |

## 2.7. PB07 - Quản lý người dùng

| ID | PB07 |
| --- | --- |
| Tiêu đề | Quản lý người dùng |
| Mô tả | Cho phép quản trị viên xem danh sách người dùng, tìm kiếm, lọc, khóa/mở khóa tài khoản và xem chi tiết thông tin người dùng. |
| Các bước thực hiện | 1. Thiết kế giao diện quản lý người dùng với: - Danh sách người dùng dạng bảng. - Các cột: ID, họ tên, email, số điện thoại, vai trò (thành viên/admin), trạng thái (hoạt động/bị khóa), ngày đăng ký. - Ô tìm kiếm theo tên, email. - Bộ lọc theo vai trò, trạng thái. - Nút "Xem chi tiết" cho mỗi dòng. - Nút "Khóa/Mở khóa" cho mỗi dòng. - Phân trang. 2. Thiết kế trang chi tiết người dùng hiển thị: - Thông tin cá nhân: họ tên, email, số điện thoại, vai trò, trạng thái, ngày đăng ký, lần đăng nhập cuối. - Lịch sử đơn hàng của người dùng. - Nút "Khóa/Mở khóa tài khoản". 3. Triển khai API lấy danh sách người dùng (admin): - Hỗ trợ tìm kiếm theo tên, email. - Hỗ trợ lọc theo vai trò, trạng thái. - Hỗ trợ phân trang. - Trả về danh sách người dùng kèm thông tin chi tiết. 4. Triển khai API lấy chi tiết người dùng theo ID (admin). 5. Triển khai API khóa/mở khóa tài khoản: - Nhận user ID. - Kiểm tra người dùng có tồn tại không. - Cập nhật trạng thái tài khoản (locked/unlocked). - Trả về thông báo thành công. |
| Điều kiện trước | 1. Quản trị viên đã đăng nhập thành công với vai trò admin. 2. Quản trị viên truy cập vào trang quản lý người dùng. |
| Điều kiện sau | 1. Danh sách người dùng được hiển thị chính xác với các bộ lọc và phân trang. 2. Có thể xem chi tiết thông tin người dùng. 3. Có thể khóa/mở khóa tài khoản thành công. |
| Công nghệ sử dụng | - FrontEnd: ReactJS (giao diện quản lý, trang chi tiết, gọi API, React Query). - BackEnd: Spring Boot (các API quản lý, khóa/mở khóa). - Database: MySQL (lưu thông tin user, log hành động). |
| Độ phức tạp | Trung bình |

## 2.8. PB08 - Xem trang chủ

| ID | PB08 |
| --- | --- |
| Tiêu đề | Xem trang chủ |
| Mô tả | Hiển thị trang chủ với các danh mục sách, sách nổi bật, sách mới nhất và sách gợi ý để người dùng dễ dàng khám phá. |
| Các bước thực hiện | 1. Thiết kế giao diện trang chủ với các section: - Header: Logo, thanh tìm kiếm, các menu chính nếu đăng nhập, nút đăng nhập (hoặc username nếu đã đăng nhập). - Giảm giá sách: Hiển thị 12 sách đang giảm giá theo chương trình. - Gợi ý cho bạn: Gợi ý dựa trên ý định tìm kiếm từ chatbot AI (nếu có), kết hợp với sách phổ biến. - Khám phá sách: Hiển thị sách nổi bật dạng grid/card (ảnh bìa, tên sách, tác giả, giá, đánh giá). - Sách hội viên: Hiển thị các sách thuộc gói hội viên. - Sách miễn phí: Hiển thị sách miễn phí. - Footer: Thông tin liên hệ, link nhanh. 2. Triển khai API lấy danh sách sách miễn phí. 3. Triển khai API lấy danh sách khám phá sách: - Tiêu chí: lượt xem cao, đánh giá cao. - Hỗ trợ phân trang. 4. Triển khai API lấy danh sách sách miễn phí: - Hiển thị các sách có giá là miễn phí. - Hỗ trợ phân trang. 5. Triển khai API lấy danh sách sách hội viên (hỗ trợ phân trang). 6. Triển khai API lấy danh sách sách gợi ý: - Nếu người dùng chưa đăng nhập: gợi ý dựa trên sách phổ biến. - Nếu đã đăng nhập: 4 sách theo ý định AI + 4 sách nổi bật - Hỗ trợ phân trang. 7. Tối ưu hiệu năng (Cache): - Sử dụng React Query để cache dữ liệu danh sách sách. - Khi quay lại trang, dữ liệu được lấy từ cache, không fetch lại API. - Sử dụng skeleton loading khi lần đầu tải. 7. Tích hợp hiển thị dữ liệu lên giao diện: - Mỗi section hiển thị giới hạn số lượng ban đầu (8-10 sách). - Nếu có nhiều hơn, hiển thị nút "Xem thêm" để chuyển đến trang danh sách đầy đủ. - Sử dụng skeleton loading khi đang tải. - Xử lý trường hợp không có dữ liệu. |
| Điều kiện trước | Người dùng truy cập vào website BookNest (không yêu cầu đăng nhập). |
| Điều kiện sau | 1. Trang chủ hiển thị đầy đủ các section với dữ liệu từ database. 2. Mỗi section hiển thị giới hạn số lượng sách (8-10 sách đầu). 3. Nút "Xem thêm" chuyển đến trang danh sách đầy đủ với phân trang. 4. Các card sách có link đến trang chi tiết. 5. Dữ liệu được cache, khi quay lại trang không fetch lại API. |
| Công nghệ sử dụng | - FrontEnd: ReactJS (components, routing, gọi API, skeleton loading, React Query). - BackEnd: Spring Boot (các API lấy dữ liệu hỗ trợ phân trang). - Database: MySQL. |
| Độ phức tạp | Trung bình |

## 2.9. PB09 - Xem thông tin chi tiết sách

| ID | PB09 |
| --- | --- |
| Tiêu đề | Xem thông tin chi tiết sách |
| Mô tả | Hiển thị thông tin đầy đủ của một cuốn sách bao gồm tên, tác giả, danh mục, mô tả, giá, ảnh bìa, đánh giá và các sách liên quan. |
| Các bước thực hiện | 1. Thiết kế giao diện trang chi tiết sách với các thành phần: - Ảnh bìa: Hiển thị ảnh bìa sách. - Thông tin chính: Tên sách, tác giả, danh mục, điểm đánh giá trung bình, số lượt đánh giá. - Giá: Hiển thị giá gốc và giá đã giảm (nếu có khuyến mãi), miễn phí thì hiện miễn phí. - Mô tả: Hiển thị mô tả chi tiết về sách. - Nếu sách miễn phí: nút "Đọc ngay". - Nếu sách trả phí và người dùng chưa mua: nút "Mua ngay" và nút "Đọc thử" (nếu có). - Nếu sách đã mua: nút "Đọc sách". - Nếu sách hội viên và người dùng chưa phải hội viên: nút "Nâng cấp hội viên". - Nếu sách hội viên và người dùng đã nâng cấp gói hội viên có chứa sách đó thì hiện nút “Đọc sách”. - Button sách yêu thích nếu đăng nhập (hiện đã thêm vào mục yêu thích nếu chọn yêu thích hoặc đã thêm trước đó. - Đánh giá: Hiển thị danh sách đánh giá của người dùng. - Sách liên quan: Hiển thị các sách cùng thể loại. 2. Triển khai API lấy thông tin chi tiết sách theo ID: - Nhận ID sách từ request. - Truy vấn database lấy thông tin sách. - Tính điểm đánh giá trung bình và số lượt đánh giá. - Kiểm tra tình trạng mua hàng nếu người dùng đã đăng nhập. - Trả về dữ liệu chi tiết. 3. Triển khai API lấy danh sách sách liên quan: - Nhận ID sách hiện tại. - Tìm các sách cùng thể loại, loại trừ sách hiện tại. - Sắp xếp theo lượt xem hoặc đánh giá. - Trả về danh sách kèm tổng số trang. 4. Tăng lượt xem cho sách mỗi khi có người truy cập trang chi tiết. 5. Tối ưu hiệu năng (Cache): - Sử dụng React Query để cache thông tin chi tiết sách (10 phút). - Khi người dùng đánh giá hoặc thêm yêu thích, cache được invalidate và fetch lại. 6. Tích hợp hiển thị sách liên quan: - Hiển thị 8-10 sách đầu tiên. - Nếu có nhiều hơn, hiển thị nút "Xem thêm" để chuyển đến trang danh sách sách cùng thể loại. |
| Điều kiện trước | 1. Người dùng nhấp vào một sách từ trang chủ, kết quả tìm kiếm hoặc từ sách liên quan. 2. ID sách hợp lệ và tồn tại trong hệ thống. |
| Điều kiện sau | 1. Hiển thị đầy đủ thông tin sách. 2. Các nút hành động hiển thị phù hợp với trạng thái sách và quyền của người dùng. 3. Lượt xem của sách được tăng lên 1. 4. Danh sách sách liên quan hiển thị 6-8 sách đầu tiên, có nút "Xem thêm" để xem toàn bộ. 5. Dữ liệu được cache, khi quay lại trang không fetch lại API. |
| Công nghệ sử dụng | - FrontEnd: ReactJS (trang chi tiết, routing, gọi API, React Query). - BackEnd: Spring Boot (API lấy chi tiết, API sách liên quan hỗ trợ phân trang, tăng lượt xem). - Database: MySQL. |
| Độ phức tạp | Trung bình |

## 2.10. PB10 - Xem đánh giá sách

| ID | PB10 |
| --- | --- |
| Tiêu đề | Xem đánh giá sách |
| Mô tả | Hiển thị danh sách đánh giá của người dùng về một cuốn sách, bao gồm điểm đánh giá trung bình và tổng số lượt đánh giá. |
| Các bước thực hiện | 1. Thiết kế khu vực hiển thị đánh giá trên trang chi tiết sách với: - Tổng quan: Điểm trung bình (hiển thị sao), tổng số đánh giá. - Phân bố sao: Thanh % cho từng mức sao (5 sao, 4 sao...). - Danh sách đánh giá: - Tên người dùng. - Số sao đánh giá (hiển thị sao). - Nội dung nhận xét. - Thời gian đánh giá. - Nếu là đánh giá của người dùng hiện tại, hiển thị nút sửa/xóa. - Bộ lọc sắp xếp: Mới nhất, cũ nhất, đánh giá cao nhất. - Phân trang. 2. Triển khai API lấy danh sách đánh giá theo ID sách: - Nhận ID sách, trang, số lượng, thứ tự sắp xếp. - Truy vấn database lấy danh sách đánh giá kèm thông tin người dùng. - Tính toán phân bố sao. - Trả về dữ liệu kèm tổng số trang. 3. Tối ưu hiệu năng (Cache): - Cache danh sách đánh giá trên Redis với TTL 10 phút. - Khi có đánh giá mới, sửa, xóa, invalidate cache. - Sử dụng React Query để cache dữ liệu trên frontend. 4. Tích hợp hiển thị dữ liệu lên giao diện: - Sử dụng skeleton loading khi đang tải. - Xử lý trường hợp chưa có đánh giá nào. - Cập nhật danh sách khi thay đổi bộ lọc. |
| Điều kiện trước | Người dùng truy cập trang chi tiết sách. |
| Điều kiện sau | 1. Hiển thị điểm đánh giá trung bình và tổng số đánh giá. 2. Hiển thị biểu đồ phân bố sao. 3. Hiển thị danh sách đánh giá với phân trang. 4. Có thể sắp xếp đánh giá theo các tiêu chí. 5. Dữ liệu đánh giá được cache, tăng tốc độ tải trang. |
| Công nghệ sử dụng | - FrontEnd: ReactJS (component đánh giá, gọi API, phân trang, React Query). - BackEnd: Spring Boot (API lấy đánh giá, tính toán phân bố sao). - Database: MySQL (lưu đánh giá, thông tin user). - Cache: Redis (cache danh sách đánh giá). |
| Độ phức tạp | Trung bình |

## 2.11. PB11 - Quản lý tài khoản cá nhân

| ID | PB11 |
| --- | --- |
| Tiêu đề | Quản lý tài khoản cá nhân |
| Mô tả | Cho phép thành viên xem và cập nhật thông tin cá nhân (họ tên, số điện thoại) và thay đổi mật khẩu. |
| Các bước thực hiện | 1. Thiết kế giao diện trang thông tin cá nhân khi nhấn vào tên người dùng gốc phải màn hình với các tab: - Tab Thông tin cá nhân: - Các trường: họ tên (có thể sửa), email (chỉ xem), số điện thoại (có thể sửa). - Nút "Cập nhật thông tin". - Tab Đổi mật khẩu: - Trường mật khẩu cũ. - Trường mật khẩu mới. - Trường xác nhận mật khẩu mới. - Nút "Đổi mật khẩu". 2. Triển khai API lấy thông tin người dùng: - Nhận user ID từ token. - Truy vấn database lấy thông tin. - Trả về dữ liệu (email là readonly). 3. Triển khai API cập nhật thông tin cá nhân: - Nhận user ID, họ tên mới, số điện thoại mới. - Kiểm tra định dạng họ tên, số điện thoại. - Cập nhật thông tin vào database. - Trả về thông báo thành công và dữ liệu mới. 4. Triển khai API đổi mật khẩu: - Nhận user ID, mật khẩu cũ, mật khẩu mới, xác nhận mật khẩu. - Kiểm tra mật khẩu cũ có chính xác không (so sánh BCrypt). - Kiểm tra mật khẩu mới không được trùng mật khẩu cũ. - Kiểm tra mật khẩu mới và xác nhận trùng khớp. - Kiểm tra độ dài mật khẩu mới tối thiểu 8 ký tự. - Mã hóa mật khẩu mới bằng BCrypt. - Cập nhật mật khẩu mới vào database. - Trả về thông báo thành công. 5. Xử lý hiển thị thông báo thành công/thất bại trên giao diện. |
| Điều kiện trước | 1. Người dùng đã đăng nhập thành công vào hệ thống. 2. Người dùng truy cập vào trang quản lý tài khoản từ menu cá nhân. |
| Điều kiện sau | 1. Thông tin cá nhân hiển thị chính xác (email không thể sửa). 2. Có thể cập nhật họ tên, số điện thoại thành công. 3. Có thể đổi mật khẩu thành công khi nhập đúng mật khẩu cũ. 4. Nếu nhập sai thông tin, hiển thị thông báo lỗi cụ thể. |
| Công nghệ sử dụng | - FrontEnd: ReactJS (giao diện, tabs, form, gọi API). - BackEnd: Spring Boot (API lấy thông tin, cập nhật, đổi mật khẩu). - Database: MySQL (lưu thông tin user). |
| Độ phức tạp | Trung bình |

## 2.12. PB12 - Lưu tiến độ đọc sách

| ID | PB12 |
| --- | --- |
| Tiêu đề | Lưu tiến độ đọc sách |
| Mô tả | Tự động lưu trang cuối cùng người dùng đã đọc và khôi phục khi mở lại sách, đồng thời hiển thị danh sách sách đang đọc dở dang trong thư viện cá nhân. |
| Các bước thực hiện | 1. Tích hợp thư viện PDF.js để đọc file PDF trên trình duyệt. 2. Thiết kế giao diện trình đọc sách với các tính năng: - Hiển thị số trang hiện tại/tổng số trang. - Thanh trượt chuyển trang. - Nút phóng to/thu nhỏ. - Chế độ sáng/tối. 3. Triển khai cơ chế theo dõi vị trí đọc: - Khi người dùng chuyển trang, ghi lại số trang hiện tại. - Lưu theo thời gian thực mỗi 30 giây và khi người dùng thoát trang. 4. Triển khai API lưu tiến độ đọc: - Nhận user ID (từ token), book ID, số trang hiện tại, phần trăm hoàn thành. - Kiểm tra xem đã có bản ghi tiến độ cho user và book này chưa. - Nếu chưa có, tạo mới. - Nếu đã có, cập nhật số trang và thời gian đọc cuối. 5. Triển khai API lấy tiến độ đọc: - Nhận user ID và book ID. - Trả về số trang đã lưu (nếu có), mặc định là trang 1. 6. Khi người dùng mở lại sách: - Gọi API lấy tiến độ đọc. - Tự động mở đến trang đã lưu. 7. Hiển thị danh sách sách đang đọc trong thư viện cá nhân: - Gọi API lấy danh sách sách có tiến độ >0 và <100. - Hiển thị kèm phần trăm hoàn thành. 8. Tối ưu hiệu năng (Cache): - Sử dụng React Query để cache dữ liệu trên frontend, sau mỗi lần lưu tiến độ thành công, cập nhật cache React Query trực tiếp mà không cần gọi lại API |
| Điều kiện trước | 1. Thành viên đã đăng nhập thành công vào hệ thống. 2. Thành viên có quyền đọc sách (sách miễn phí, đã mua hoặc hội viên). 3. Người dùng mở sách để đọc. |
| Điều kiện sau | 1. Tiến độ đọc được tự động lưu vào database và cache. 2. Khi mở lại sách, tự động mở đến trang đã lưu. 3. Danh sách sách đang đọc hiển thị trong thư viện cá nhân với phần trăm hoàn thành. |
| Công nghệ sử dụng | - FrontEnd: ReactJS, PDF.js (trình đọc sách), React Query. - BackEnd: Spring Boot (API lưu/lấy tiến độ). - Database: MySQL (lưu tiến độ đọc, quan hệ user-book). |
| Độ phức tạp | Cao |

## 2.13. PB13 - Quản lý giỏ hàng

| ID | PB13 |
| --- | --- |
| Tiêu đề | Xem trang chủ |
| Mô tả | Cho phép thành viên thêm sách vào giỏ hàng, xem danh sách sách đã chọn, xóa sách và tự động tính tổng tiền trước khi thanh toán. |
| Các bước thực hiện | 1. Thiết kế giao diện trang giỏ hàng với: - Danh sách sách dạng bảng hoặc card. - Mỗi dòng hiển thị: ảnh bìa, tên sách, tác giả, đơn giá, thành tiền. - Nút xóa cho mỗi sách. - Tổng giá trị đơn hàng. - Nút "Tiếp tục mua sắm" quay lại trang chủ. - Nút "Tiến hành thanh toán" chuyển sang trang xác nhận đơn hàng. 2. Triển khai API thêm sách vào giỏ hàng: - Nhận user ID (từ token), book ID. - Kiểm tra sách có tồn tại không. - Kiểm tra sách đã có trong giỏ chưa (để tránh trùng lặp). - Nếu chưa có, thêm vào giỏ hàng. - Trả về thông báo thành công và số lượng sách hiện có trong giỏ. 3. Triển khai API lấy danh sách sách trong giỏ hàng: - Nhận user ID. - Truy vấn database lấy danh sách sách kèm thông tin chi tiết. - Tính tổng tiền. - Trả về danh sách và tổng tiền. 4. Triển khai API xóa sách khỏi giỏ hàng: - Nhận user ID và book ID (hoặc cart item ID). - Xóa bản ghi khỏi database. - Trả về danh sách cập nhật. 5. Tối ưu hiệu năng (Cache): - Sử dụng React Query để cache dữ liệu trên frontend. 6. Xử lý giao diện real-time: - Khi thêm sách thành công, hiển thị thông báo và cập nhật số lượng trên icon giỏ hàng. - Khi xóa sách, cập nhật lại danh sách và tổng tiền. |
| Điều kiện trước | 1. Thành viên đã đăng nhập thành công vào hệ thống. 2. Người dùng thêm sách từ trang chi tiết |
| Điều kiện sau | 1. Sách được thêm vào giỏ hàng thành công. 2. Trang giỏ hàng hiển thị chính xác danh sách sách đã chọn. 3. Có thể xóa sách khỏi giỏ hàng. 4. Tổng tiền được tính toán chính xác và cập nhật tự động. 5. Người dùng có thể tiếp tục mua sắm hoặc tiến hành thanh toán. |
| Công nghệ sử dụng | - FrontEnd: ReactJS (trang giỏ hàng, gọi API, cập nhật state, React Query). - BackEnd: Spring Boot (các API quản lý giỏ hàng). - Database: MySQL (lưu giỏ hàng, quan hệ user-book). |
| Độ phức tạp | Trung bình |

## 2.14. PB14 - Quản lý thư viện cá nhân

| ID | PB14 |
| --- | --- |
| Tiêu đề | Quản lý thư viện cá nhân |
| Mô tả | Cho phép thành viên xem và quản lý các sách đã mua, sách yêu thích và sách đang đọc dở dang để dễ dàng truy cập và đọc lại. |
| Các bước thực hiện | 1. Thiết kế giao diện trang thư viện cá nhân với các tab: - Tab Sách đã mua: - Hiển thị danh sách tất cả sách người dùng đã thanh toán thành công. - Thông tin: ảnh bìa, tên sách, tác giả, ngày mua. - Nút "Đọc ngay" cho mỗi sách. - Bộ lọc tìm kiếm theo tên sách. - Phân trang. - Tab Sách yêu thích: - Hiển thị danh sách sách người dùng đã đánh dấu yêu thích. - Nút "Bỏ thích" cho mỗi sách. - Tab Đang đọc: - Hiển thị danh sách sách có tiến độ đọc >0 và <100. - Hiển thị phần trăm hoàn thành dạng thanh progress. - Nút "Đọc tiếp". 2. Triển khai API lấy sách đã mua: - Nhận user ID, tham số phân trang. - Truy vấn các đơn hàng thành công, lấy danh sách sách. - Trả về danh sách kèm thông tin chi tiết. 3. Triển khai API lấy sách yêu thích: - Nhận user ID, tham số phân trang. - Truy vấn bảng yêu thích. - Trả về danh sách sách. 4. Triển khai API thêm/xóa sách yêu thích: - Nhận user ID và book ID. - Kiểm tra đã tồn tại chưa. - Thêm hoặc xóa khỏi bảng yêu thích. - Trả về trạng thái mới. 5. Triển khai API lấy sách đang đọc. 6. Tối ưu hiệu năng (Cache): - Sử dụng React Query để cache dữ liệu trên frontend. 6. Xử lý giao diện real-time khi thêm/xóa yêu thích. |
| Điều kiện trước | 1. Thành viên đã đăng nhập thành công vào hệ thống. 2. Người dùng truy cập vào trang thư viện cá nhân từ menu. |
| Điều kiện sau | 1. Tab "Sách đã mua" hiển thị chính xác các sách đã thanh toán. 2. Tab "Sách yêu thích" hiển thị các sách đã thích, có thể thêm/xóa. 3. Tab "Đang đọc" hiển thị các sách đang đọc dở kèm tiến độ. 4. Người dùng có thể nhấn "Đọc ngay" để chuyển đến trang đọc sách. |
| Công nghệ sử dụng | - FrontEnd: ReactJS (giao diện tabs, danh sách, gọi API, React Query). - BackEnd: Spring Boot (các API lấy dữ liệu, thêm/xóa yêu thích). - Database: MySQL (lưu đơn hàng, yêu thích, tiến độ đọc). |
| Độ phức tạp | Trung bình |

## 2.15. PB15 - Đọc sách miễn phí

| ID | PB15 |
| --- | --- |
| Tiêu đề | Đọc sách miễn phí |
| Mô tả | Cho phép người dùng đọc toàn bộ nội dung các sách được đánh dấu là miễn phí mà không cần thanh toán, hỗ trợ lưu tiến độ cho thành viên. |
| Các bước thực hiện | 1. Xác định sách miễn phí trong database (giá = 0). 2. Thiết kế nút "Đọc sách" trên trang chi tiết sách. 3. Thiết kế giao diện trang đọc sách với: - Hiển thị nội dung PDF bằng PDF.js. - Thanh điều khiển: phóng to/thu nhỏ, chế độ sáng/tối, chuyển trang. - Hiển thị số trang hiện tại/tổng số trang. 4. Triển khai API lấy URL file PDF của sách: - Nhận book ID. - Kiểm tra sách có tồn tại và có phải miễn phí không. - Trả về URL file PDF từ AWS S3. 5. Tích hợp PDF.js để hiển thị PDF từ URL. 6. Xử lý quyền truy cập: - Sách miễn phí: cho phép tất cả người dùng (kể cả chưa đăng nhập). - Nếu người dùng chưa đăng nhập, không lưu tiến độ. - Nếu đã đăng nhập, gọi API lưu tiến độ. 7. Tối ưu hiệu năng (Cache): - Đặt Cache-Control header: public, max-age = 86400 (24h). - Trình duyệt cache file PDF, giảm request đến S3 khi đọc lại. 8. Hiển thị thông báo gợi ý đăng nhập cho khách vãng lai sau khi đọc được 5 trang (popup nhẹ, không làm gián đoạn). 9. Tích hợp lưu tiến độ đọc cho thành viên. |
| Điều kiện trước | 1. Người dùng chọn sách miễn phí từ trang chi tiết hoặc danh sách. 2. File PDF của sách đã được upload lên AWS S3. |
| Điều kiện sau | 1. Trang đọc sách hiển thị nội dung PDF. 2. Người dùng có thể tương tác với các nút điều khiển. 3. Nếu đã đăng nhập, tiến độ đọc được tự động lưu. 4. Nếu chưa đăng nhập, có thể đọc nhưng không lưu tiến độ, hiển thị thông báo gợi ý đăng nhập. 5. File PDF được cache, khi đọc lại không phải tải lại từ S3. |
| Công nghệ sử dụng | - FrontEnd: ReactJS, PDF.js. - BackEnd: Spring Boot (API lấy URL file). - File Storage: AWS S3. - Database: MySQL (lưu tiến độ). |
| Độ phức tạp | Trung bình |

## 2.16. PB16 - Đọc thử sách hội viên và trả phí

| ID | PB16 |
| --- | --- |
| Tiêu đề | Đọc thử sách hội viên và trả phí |
| Mô tả | Cho phép người dùng đọc thử một phần nội dung của sách trả phí hoặc sách dành cho hội viên (5 trang đầu). |
| Các bước thực hiện | 1. Xác định sách có hỗ trợ đọc thử (flag cho_phep_doc_thu và số trang so_trang_doc_thu). 2. Thiết kế nút "Đọc thử" trên trang chi tiết sách. 3. Triển khai API lấy file PDF với giới hạn số trang: - Nhận book ID. - Kiểm tra sách có hỗ trợ đọc thử không. - Trả về URL PDF gốc kèm so_trang_doc_thu, frontend tự giới hạn hiển thị đến số trang cho phép. 4. Tích hợp PDF.js để hiển thị PDF với giới hạn trang: - Chỉ hiển thị số trang cho phép. - Vô hiệu hóa chuyển đến trang ngoài phạm vi. 5. Xử lý sau khi đọc hết số trang cho phép: - Hiển thị thông báo: "Bạn đã đọc hết phần đọc thử. Mua sách để đọc toàn bộ nội dung!" - Hiển thị nút "Mua ngay" (đối với sách trả phí). - Hiển thị nút "Nâng cấp hội viên" (đối với sách hội viên). 6. Xử lý tiến độ đọc. - Không lưu tiến độ đọc cho phần đọc thử (kể cả đã đăng nhập). 7. Không cho phép tải file PDF gốc (chỉ xem qua PDF.js). |
| Điều kiện trước | 1. Người dùng chọn sách có hỗ trợ đọc thử. 2. Người dùng chưa mua sách (đối với sách trả phí). 3. Người dùng chưa phải hội viên hoặc hội viên nhưng gói không chứa sách đó (đối với sách hội viên). |
| Điều kiện sau | 1. Hiển thị nội dung giới hạn của sách (5 trang đầu). 2. Sau khi đọc hết 5 trang, hiển thị thông báo và nút hành động phù hợp. 3. Người dùng có thể quay lại trang chi tiết để mua hoặc nâng cấp. 4. Không lưu tiến độ đọc cho phần đọc thử. |
| Công nghệ sử dụng | - FrontEnd: ReactJS, PDF.js (giới hạn trang). - BackEnd: Spring Boot (API lấy file, kiểm tra quyền). - File Storage: AWS S3. - Database: MySQL (lưu thông tin sách, số trang đọc thử). |
| Độ phức tạp | Trung bình |

## 2.17. PB17 - Đọc sách đã mua và hội viên

| ID | PB17 |
| --- | --- |
| Tiêu đề | Đọc sách đã mua và hội viên |
| Mô tả | Cho phép thành viên đọc toàn bộ nội dung sách đã mua hoặc sách trong gói hội viên, kèm theo các tính năng như lưu tiến độ, tùy chỉnh giao diện đọc. |
| Các bước thực hiện | 1. Kiểm tra quyền truy cập sách: - Nếu sách trả phí: kiểm tra người dùng đã mua sách chưa. - Nếu sách hội viên: kiểm tra người dùng có phải hội viên còn hạn không 2. Thiết kế giao diện trang đọc sách với đầy đủ tính năng: - Hiển thị toàn bộ nội dung PDF bằng PDF.js. - Thanh điều khiển: phóng to/thu nhỏ, chuyển trang. - Hiển thị số trang hiện tại/tổng số trang. - Thanh trượt chuyển trang nhanh. - Chế độ sáng/tối. 3. Triển khai API lấy URL file PDF của sách (có kiểm tra quyền): - Nhận user ID (từ token) và book ID. - Kiểm tra quyền truy cập. - Nếu hợp lệ, trả về URL file PDF từ AWS S3. 4. Tích hợp lưu tiến độ đọc: - Tự động lưu trang hiện tại mỗi 30 giây. - Khi mở lại, tự động đến trang đã lưu. 5. Tối ưu hiệu năng (Cache): - Cache thông tin quyền đọc bằng React Query (staleTime 30 phút), không gọi lại API mỗi lần mở. - Tiến độ đọc được lưu vào database. 6. Tích hợp các tùy chỉnh giao diện: - Lưu tùy chỉnh (font size, chế độ sáng/tối) vào localStorage hoặc database. - Áp dụng khi mở lại sách. - Cung cấp thanh điều chỉnh font size và nút chuyển chế độ sáng/tối. |
| Điều kiện trước | 1. Thành viên đã đăng nhập thành công vào hệ thống. 2. Đối với sách trả phí: thành viên đã mua sách. 3. Đối với sách hội viên: thành viên đang có gói hội viên còn hạn và sách thuộc gói đó. |
| Điều kiện sau | 1. Hiển thị toàn bộ nội dung sách. 2. Tự động lưu tiến độ đọc và khôi phục khi mở lại. 3. Các tùy chỉnh giao diện (font size, chế độ sáng/tối) được lưu lại. 4. Người dùng có thể thêm vào yêu thích hoặc đánh giá sách. |
| Công nghệ sử dụng | - FrontEnd: ReactJS, PDF.js, localStorage. - BackEnd: Spring Boot (API lấy file, kiểm tra quyền, lưu tiến độ). - File Storage: AWS S3. - Database: MySQL (lưu quyền mua, hội viên, tiến độ) |
| Độ phức tạp | Cao |

## 2.18. PB18 - Tìm kiếm sách

| ID | PB18 |
| --- | --- |
| Tiêu đề | Tìm kiếm sách |
| Mô tả | Cho phép người dùng tìm kiếm sách theo từ khóa (tên sách, tác giả) để nhanh chóng tìm được cuốn sách mình quan tâm. |
| Các bước thực hiện | 1. Thiết kế ô tìm kiếm trên header của tất cả các trang: - Input nhập từ khóa. - Nút tìm kiếm (kính lúp). - Có thể gợi ý kết quả khi gõ (autocomplete). 2. Thiết kế trang kết quả tìm kiếm với: - Hiển thị từ khóa đã tìm và số lượng kết quả. - Danh sách sách dạng grid hoặc list. - Mỗi item hiển thị: ảnh bìa, tên sách, tác giả, giá, đánh giá trung bình. - Bộ lọc bên trái: lọc theo thể loại, giá, đánh giá, sách miễn phí (checkbox), sách hội viên (checkbox). - Sắp xếp: mới nhất, bán chạy, giá thấp đến cao, giá cao đến thấp. - Phân trang. 3. Triển khai API tìm kiếm sách: - Nhận từ khóa, các tham số lọc, sắp xếp, phân trang. - Tìm kiếm trong bảng sách theo tên sách, tác giả (dùng LIKE hoặc FULLTEXT search). - Áp dụng các bộ lọc (category_id, price_range, rating). - Áp dụng sắp xếp. - Trả về danh sách kết quả và tổng số trang. 4. Xử lý trường hợp không tìm thấy kết quả: - Hiển thị thông báo "Không tìm thấy sách phù hợp". - Gợi ý các sách phổ biến hoặc thay đổi từ khóa. 5. Tích hợp autocomplete khi gõ: - Gọi API gợi ý (search suggestions) sau khi gõ được 2 ký tự. - Hiển thị dropdown gợi ý. 6. Tối ưu hiệu năng (Cache): - Cache kết quả tìm kiếm trên Redis với TTL 5 phút. - Cache kết quả gợi ý (autocomplete) trên Redis với TTL 1 giờ. - Sử dụng React Query để cache dữ liệu trên frontend. - Skeleton loading khi đang tải. |
| Điều kiện trước | Người dùng truy cập vào website BookNest (không yêu cầu đăng nhập). |
| Điều kiện sau | 1. Kết quả tìm kiếm hiển thị chính xác với từ khóa. 2. Có thể lọc và sắp xếp kết quả. 3. Phân trang hoạt động tốt. 4. Nếu không có kết quả, hiển thị thông báo phù hợp. 5. Kết quả tìm kiếm được cache, tăng tốc độ truy vấn. |
| Công nghệ sử dụng | - FrontEnd: ReactJS (ô tìm kiếm, trang kết quả, bộ lọc, React Query). - BackEnd: Spring Boot (API tìm kiếm, API gợi ý). - Database: MySQL (index cho tìm kiếm). - Cache: Redis (cache kết quả tìm kiếm). |
| Độ phức tạp | Cao |

## 2.19. PB19 - Lọc sách theo thể loại

| ID | PB19 |
| --- | --- |
| Tiêu đề | Lọc sách theo thể loại |
| Mô tả | Cho phép người dùng lọc sách theo thể loại để xem các sách quan tâm, kết hợp với sắp xếp và các bộ lọc khác. |
| Các bước thực hiện | 1. Thiết kế danh sách thể loại trên trang chủ (có thể dạng menu hoặc các chip). 2. Khi người dùng chọn một thể loại, chuyển đến trang danh sách sách theo thể loại với URL dạng: /the_loai/:ma_the_loai. 3. Thiết kế trang danh sách sách theo thể loại với: - Hiển thị tên thể loại và số lượng sách. - Danh sách sách dạng grid hoặc list. - Mỗi item hiển thị: ảnh bìa, tên sách, tác giả, giá, đánh giá trung bình. - Bộ lọc bên trái: lọc theo giá, đánh giá (có thể chọn nhiều), miễn phí, hội viên. - Sắp xếp: mới nhất, bán chạy, giá thấp đến cao, giá cao đến thấp. - Phân trang. 4. Triển khai API lấy sách theo thể loại: - Nhận category ID, các tham số lọc, sắp xếp, phân trang. - Truy vấn database lấy sách thuộc thể loại đó. - Áp dụng các bộ lọc giá, đánh giá. - Áp dụng sắp xếp. - Trả về danh sách kết quả và tổng số trang. 5. Xử lý trường hợp thể loại không có sách: - Hiển thị thông báo "Không có sách trong thể loại này". - Gợi ý xem các thể loại khác. 6. Tối ưu hiệu năng (Cache): - Cache kết quả lọc sách theo thể loại trên Redis với TTL 10 phút. - Sử dụng React Query để cache dữ liệu trên frontend. - Khi có sách mới hoặc sách thay đổi, cache được invalidate. - Skeleton loading khi đang tải. |
| Điều kiện trước | 1. Người dùng truy cập website BookNest. 2. Danh mục thể loại đã được admin tạo trước đó. |
| Điều kiện sau | 1. Hiển thị danh sách sách thuộc thể loại đã chọn. 2. Có thể kết hợp lọc giá, đánh giá, miễn phí, hội viên và sắp xếp. 3. Phân trang hoạt động tốt. 4. Nếu không có sách, hiển thị thông báo phù hợp. 5. Kết quả lọc được cache, tăng tốc độ truy vấn. |
| Công nghệ sử dụng | - FrontEnd: ReactJS (trang danh sách, bộ lọc, gọi API, React Query). - BackEnd: Spring Boot (API lấy sách theo thể loại). - Database: MySQL. - Cache: Redis (cache kết quả lọc). |
| Độ phức tạp | Trung bình |

## 2.20. PB20 - Gợi ý sách

| ID | PB20 |
| --- | --- |
| Tiêu đề | Gợi ý sách |
| Mô tả | Hiển thị danh sách sách gợi ý trên trang chủ dựa trên xu hướng (cho khách) hoặc ý định tìm kiếm từ chatbot AI (cho thành viên). |
| Các bước thực hiện | 1. Thiết kế section "Gợi ý cho bạn" trên trang chủ với: - Tiêu đề section. - Danh sách sách dạng grid. - Mỗi item hiển thị: ảnh bìa, tên sách, tác giả, giá, đánh giá. 2. Triển khai API gợi ý sách: - Nhận thông tin người dùng (nếu có) và số lượng sách cần gợi ý. - Trường hợp 1: Người dùng chưa đăng nhập: - Gợi ý dựa trên sách phổ biến: lượt xem nhiều nhất. - Trường hợp 2: Thành viên đã đăng nhập: - Kiểm tra xem thành viên có từng nhắn tin với chatbot không. - Nếu có: lấy chủ đề/từ khóa mà thành viên tìm kiếm gần nhất qua chatbot, gợi ý các sách phù hợp với chủ đề đó (khoảng một nửa danh sách), phần còn lại là sách phổ biến. - Nếu chưa dùng chatbot: gợi ý các sách phổ biến nhất. 3. Tối ưu hiệu năng (Cache): - Cache kết quả gợi ý cho khách trên Redis. - Cache kết quả gợi ý cho thành viên trên Redis. - Hệ thống phân biệt cache riêng cho khách và thành viên. - Skeleton loading khi đang tải. 4. Tích hợp hiển thị lên giao diện: - Sử dụng skeleton loading khi đang tải. - Nếu không có gợi ý, ẩn section. |
| Điều kiện trước | Người dùng truy cập trang chủ. |
| Điều kiện sau | 1. Section gợi ý hiển thị 8 danh sách sách phù hợp. 2. Đối với khách: gợi ý dựa trên sách phổ biến. 3. Đối với thành viên: Có lịch sử chatbot: hiển thị sách theo chủ đề đã tìm kiếm kết hợp với sách phổ biến. 4. Thành viên chưa dùng chatbot: hiển thị sách phổ biến nhất. 5. Kết quả gợi ý được cache, tăng tốc độ truy vấn. |
| Công nghệ sử dụng | - FrontEnd: ReactJS (section gợi ý, gọi API, React Query). - BackEnd: Spring Boot (thuật toán gợi ý, dựa trên chatbot AI). - Database: MySQL (lịch sử đọc, mua hàng). - Cache: Redis (cache kết quả gợi ý). |
| Độ phức tạp | Rất cao |

## 2.21. PB21 - Chatbot AI

| ID | PB21 |
| --- | --- |
| Tiêu đề | Chatbot AI |
| Mô tả | Tích hợp chatbot AI hỗ trợ người dùng tìm kiếm sách, giải đáp thắc mắc sử dụng Gemini API. |
| Các bước thực hiện | 1. Thiết kế giao diện widget chat ở góc phải màn hình. 2. Triển khai GeminiService gọi Gemini API với: - Hệ thống định hướng chatbot về BookNest: 3 loại sách (miễn phí, trả phí, hội viên), hướng dẫn mua, đọc, thanh toán, tài khoản. - Truyền 10 tin nhắn gần nhất làm bối cảnh hội thoại. - Lịch sự từ chối nếu câu hỏi không liên quan đến sách/BookNest. 3. Triển khai API Spring Boot: - Nhận mã phiên và nội dung từ người dùng. - Xác định người dùng nếu đã đăng nhập (qua token, không bắt buộc). - Lấy lịch sử 10 tin nhắn gần nhất theo phiên. - Gọi Gemini API, nhận phản hồi. - Lưu tin nhắn của người dùng và phản hồi của bot vào cơ sở dữ liệu. 4. Tìm kiếm sách qua chatbot: - Khi người dùng hỏi về sách theo tên, tác giả hoặc chủ đề, Gemini tự động trích xuất từ khóa tìm kiếm phù hợp - Hệ thống truy vấn database và trả về danh sách sách phù hợp ngay trong cửa sổ chat. - Mỗi kết quả hiển thị dạng card gồm: ảnh bìa, tên sách, tác giả, giá - có thể click để xem chi tiết. 5. Lưu lịch sử chat vào bảng lich_su_chat (maPhien, vaiTro, noiDung, ngayTao). 6. Tích hợp widget vào layout chung, hiển thị trên toàn bộ trang, hiển thị các câu hỏi gợi ý khi người dùng mới mở chat để hỗ trợ bắt đầu hội thoại nhanh. |
| Điều kiện trước | Người dùng truy cập website BookNest. |
| Điều kiện sau | 1.Người dùng nhập câu hỏi, chatbot Gemini phản hồi phù hợp bằng tiếng Việt. 2. Chatbot hỗ trợ tìm kiếm sách, hướng dẫn mua hàng, thanh toán, quản lý tài khoản. 3. Nếu không liên quan đến BookNest, chatbot lịch sự từ chối. 4. Lịch sử chat được lưu vào DB theo phiên. 5. Khi hỏi về sách, chatbot hiển thị danh sách book card trực tiếp trong chat có thể click xem chi tiết. 6. Quick reply hỗ trợ người dùng bắt đầu hội thoại nhanh. |
| Công nghệ sử dụng | - FrontEnd: ReactJS (widget chat, gọi API). - BackEnd: Spring Boot (xử lý tin nhắn, lưu lịch sử). - AI: Google Gemini API. - Database: MySQL (lưu lịch sử chat). |
| Độ phức tạp | Rất cao |

## 2.22. PB22 - Mua sách

| ID | PB22 |
| --- | --- |
| Tiêu đề | Mua sách |
| Mô tả | Cho phép thành viên thực hiện quy trình mua sách từ giỏ hàng đến xác nhận đơn hàng và thanh toán. |
| Các bước thực hiện | 1. Thiết kế giao diện trang xác nhận đơn hàng hiển thị: - Danh sách sách sẽ mua (tên, ảnh bìa, đơn giá). - Tổng giá trị đơn hàng. - Thông tin người mua (họ tên, email, số điện thoại) được tự động điền từ tài khoản. - Phương thức thanh toán VNPAY. 2. Triển khai API tạo đơn hàng mới: - Nhận danh sách sách từ giỏ hàng. - Lưu đơn hàng vào database với trạng thái "Chờ thanh toán". - Trả về mã đơn hàng và thông tin thanh toán. 3. Người dùng chọn phương thức thanh toán và xác nhận: - Gọi API tạo URL thanh toán VNPAY. - Chuyển hướng người dùng đến cổng thanh toán VNPAY. - Xử lý callback từ VNPAY sau khi thanh toán. 4. Xử lý kết quả thanh toán: - Nếu thanh toán thành công: - Cập nhật trạng thái đơn hàng thành "Đã thanh toán". - Sách tự động xuất hiện trong thư viện thông qua truy vấn đơn hàng đã thanh toán. - Xóa giỏ hàng của người dùng. - Nếu thanh toán thất bại: - Cập nhật trạng thái đơn hàng thành "Thanh toán thất bại". - Hiển thị thông báo lỗi và cho phép thử lại. 5. Đảm bảo toàn vẹn dữ liệu khi tạo đơn hàng - nếu có lỗi xảy ra, toàn bộ thao tác sẽ bị hủy. |
| Điều kiện trước | 1. Thành viên đã đăng nhập. 2. Có sách trong giỏ hàng. 3. Hệ thống đã cấu hình VNPAY. |
| Điều kiện sau | 1. Đơn hàng được tạo và lưu vào database. 2. Nếu thanh toán thành công: - Sách được thêm vào thư viện cá nhân. - Giỏ hàng được xóa. - Người dùng nhận được thông báo 3. Nếu thanh toán thất bại: - Đơn hàng được lưu với trạng thái thất bại. - Người dùng có thể thử lại thanh toán. |
| Công nghệ sử dụng | - FrontEnd: ReactJS - BackEnd: Spring Boot (tạo đơn hàng, xử lý thanh toán, callback). - Database: MySQL - Payment: VNPAY API (tích hợp thanh toán online). |
| Độ phức tạp | Cao |

## 2.23. PB23 - Thanh toán

| ID | PB23 |
| --- | --- |
| Tiêu đề | Thanh toán |
| Mô tả | Xử lý thanh toán trực tuyến qua cổng VNPAY cho đơn mua sách và nâng cấp gói hội viên, cập nhật kết quả vào hệ thống. |
| Các bước thực hiện | 1. Hiển thị phương thức thanh toán VNPAY cố định trên trang xác nhận đơn hàng. 2. Triển khai API tạo URL thanh toán VNPAY: - Nhận thông tin đơn hàng (mã đơn hàng, tổng tiền). - Tạo các tham số theo yêu cầu của VNPAY. - Đặt thời gian hết hạn giao dichj: 15 phút. - Tạo chữ ký từ các tham số đã mã hóa. - Trả về liên kết thanh toán cho giao diện. 3. Giao diện chuyển hướng người dùng đến trang thanh toán VNPAY. 4. Xử lý thông báo tức thời từ VNPAY: - Kiểm tra chữ ký để đảm bảo tính toàn vẹn. - Kiểm tra mã đơn hàng có tồn tại không. - Kiểm tra số tiền có khớp với đơn hàng không. - Nếu thanh toán thành công: - Cập nhật trạng thái đơn hàng thành "đã thanh toán". - Xóa toàn bộ giỏ hàng của người dùng. - Lưu thông tin giao dịch. - Nếu thất bại: cập nhật trạng thái đơn hàng thành "thất bại". 6. Hiển thị kết quả thanh toán: - Thành công: hiển thị mã đơn hàng, nút "Vào thư viện đọc ngay" và "Về trang chủ". - Thất bại: hiển thị thông báo lỗi, nút "Thử lại" (quay về giỏ hàng) và "Về trang chủ". |
| Điều kiện trước | 1. Người dùng đã tạo đơn hàng và chọn thanh toán VNPAY. 2. Hệ thống đã được cấu hình thông tin VNPAY. 3. Đơn hàng chưa được thanh toán trước đó. |
| Điều kiện sau | 1. Nếu thanh toán thành công: - Đơn hàng được cập nhật trạng thái "Đã thanh toán". - Sách được thêm vào thư viện cá nhân. - Giỏ hàng được xóa. 2. Nếu thanh toán thất bại: - Đơn hàng được cập nhật trạng thái "Thanh toán thất bại". - Mã lỗi được lưu lại. - Người dùng có thể quay lại giỏ hàng và thử lại. |
| Công nghệ sử dụng | - FrontEnd: ReactJS (chuyển hướng, hiển thị kết quả). - BackEnd: Spring Boot (tạo URL, xử lý callback, cập nhật đơn hàng). - Database: MySQL (lưu trạng thái đơn hàng). - Payment: VNPAY API (cổng thanh toán). |
| Độ phức tạp | Rất cao |

## 2.24. PB24 - Xem lịch sử đơn mua hàng

| ID | PB24 |
| --- | --- |
| Tiêu đề | Xem lịch sử đơn mua hàng |
| Mô tả | Cho phép thành viên xem danh sách tất cả đơn hàng đã mua và xem chi tiết từng đơn hàng. |
| Các bước thực hiện | 1. Thiết kế giao diện trang "Lịch sử đơn hàng" với: - Danh sách đơn hàng dạng thẻ. - Các thông tin hiển thị: mã đơn hàng, ngày mua, tổng tiền, trạng thái thanh toán. - Bộ lọc tìm kiếm theo ngày, trạng thái. - Phân trang cho danh sách. 2. Triển khai API lấy danh sách đơn hàng theo user ID (hỗ trợ phân trang, lọc). - Nhận user ID từ token đăng nhập. - Truy vấn database lấy danh sách đơn hàng. - Hỗ trợ phân trang và lọc theo tham số (ngày bắt đầu, ngày kết thúc, trạng thái). - Trả về danh sách đơn hàng kèm thông tin tổng số trang. 3. Thiết kế giao diện trang "Chi tiết đơn hàng" hiển thị: - Thông tin chung: mã đơn hàng, ngày mua, tổng tiền, phương thức thanh toán, trạng thái. - Thông tin người mua: họ tên, email, số điện thoại. - Danh sách sách đã mua: tên sách, ảnh bìa, đơn giá. - Nút "Đọc ngay" cho mỗi sách (nếu đã thanh toán thành công). - Nút "Yêu cầu hỗ trợ" -> khi nhấn, hiển thị thông báo: "Vui lòng liên hệ admin qua email hoặc hotline để được hỗ trợ." - Nút “Thanh toán lại”: - Hiển thị danh sách sách chưa sở hữu -> có thể mua lại, tính vào tổng tiền mới. - Hiển thị danh sách sách đã sở hữu (đã thanh toán thành công ở đơn khác) -> không tính tiền. - Hiển thị tổng tiền mới (chỉ tính sách chưa sở hữu). 4. Triển khai API lấy chi tiết đơn hàng theo order ID: - Nhận order ID từ request. - Kiểm tra quyền truy cập (người dùng chỉ xem được đơn hàng của mình). - Truy vấn database lấy thông tin đơn hàng và danh sách sách. - Trả về dữ liệu chi tiết. 5. Tối ưu hiệu năng (Cache): - Cache danh sách đơn hàng của người dùng trên Redis. - Khi thanh toán thành công hoặc thất bại, tự động xóa cache để dữ liệu luôn cập nhật. - Sử dụng React Query để cache dữ liệu trên frontend (30 phút cho danh sách, 1 giờ cho chi tiết), tránh gọi API nhiều lần. - Skeleton loading khi đang tải dữ liệu. |
| Điều kiện trước | 1. Người dùng đã đăng nhập thành công vào hệ thống. 2. Người dùng đã có ít nhất một đơn hàng trong hệ thống. |
| Điều kiện sau | 1. Danh sách đơn hàng được hiển thị chính xác với phân trang và bộ lọc. 2. Khi nhấp vào một đơn hàng, hiển thị đầy đủ thông tin chi tiết. 3. Đối với sách đã thanh toán, có thể nhấn "Đọc ngay" để chuyển đến trang đọc sách. 4. Dữ liệu được cache, tăng tốc độ tải trang. |
| Công nghệ sử dụng | - FrontEnd: ReactJS (trang danh sách, trang chi tiết, phân trang, gọi API, React Query). - BackEnd: Spring Boot (API lấy danh sách, API lấy chi tiết). - Database: MySQL (lưu đơn hàng, chi tiết đơn hàng). - Cache: Redis (cache danh sách đơn hàng, chi tiết đơn hàng). |
| Độ phức tạp | Trung bình |

## 2.25. PB25 - Đánh giá sách

| ID | PB25 |
| --- | --- |
| Tiêu đề | Đánh giá sách |
| Mô tả | Cho phép thành viên đánh giá và viết nhận xét về những cuốn sách đã đọc để chia sẻ cảm nhận với cộng đồng. |
| Các bước thực hiện | 1. Thiết kế giao diện form đánh giá trên trang chi tiết sách, bao gồm: - Chọn số sao (1-5) với hiệu ứng hover. - Ô nhập nội dung nhận xét (tối đa 500 ký tự). - Nút "Gửi đánh giá". - Hiển thị đánh giá của người dùng (nếu đã đánh giá) với tùy chọn sửa/xóa. 2. Triển khai API thêm đánh giá mới: - Nhận thông tin: user ID (từ token), book ID, số sao, nội dung. - Kiểm tra quyền đánh giá: - Sách miễn phí: chỉ cần đăng nhập. - Sách trả phí: người dùng đã mua sách. - Sách hội viên: người dùng đã nâng cấp hội viên có chứa sách đó. - Kiểm tra người dùng chưa đánh giá sách này trước đó. - Lưu đánh giá vào database. - Tính lại điểm đánh giá trung bình của sách. - Trả về thông báo thành công và dữ liệu đánh giá mới. 3. Triển khai API sửa đánh giá: - Nhận ID đánh giá, số sao mới, nội dung mới. - Kiểm tra người dùng có quyền sửa (chỉ người tạo mới được sửa). - Cập nhật thông tin đánh giá. - Tính lại điểm đánh giá trung bình của sách. 4. Triển khai API xóa đánh giá: - Kiểm tra quyền xóa (chỉ người tạo hoặc admin mới được xóa). - Xóa đánh giá khỏi database. - Tính lại điểm đánh giá trung bình của sách. 5. Tối ưu hiệu năng (Cache): - Cache danh sách đánh giá (bao gồm điểm trung bình và thống kê phân bố sao) trên Redis. - Khi có thêm/sửa/xóa đánh giá, tự động xóa cache để dữ liệu luôn cập nhật. - Sử dụng React Query để cache dữ liệu trên frontend, tránh gọi API nhiều lần. - Skeleton loading khi đang tải dữ liệu. 6. Cập nhật giao diện sau khi thêm/sửa/xóa đánh giá thông qua React Query invalidation |
| Điều kiện trước | 1. Người dùng đã đăng nhập thành công vào hệ thống. 2. Đối với sách trả phí: người dùng đã mua sách. 3. Đối với sách hội viên: người dùng đã nâng cấp hội viên. 4. Đối với sách miễn phí: chỉ cần đăng nhập. |
| Điều kiện sau | 1. Đánh giá được lưu vào database và cache được làm mới. 2. Điểm đánh giá trung bình của sách được cập nhật. 3. Đánh giá mới hiển thị trên giao diện. 4. Người dùng có thể sửa/xóa đánh giá của mình. 5. Dữ liệu đánh giá được cache, tăng tốc độ tải trang. |
| Công nghệ sử dụng | - FrontEnd: ReactJS (form đánh giá, gọi API, cập nhật UI, React Query). - BackEnd: Spring Boot (API thêm/sửa/xóa, kiểm tra quyền, tính điểm trung bình). - Database: MySQL (lưu đánh giá, cập nhật điểm sách). - Cache: Redis (cache danh sách đánh giá, điểm trung bình). |
| Độ phức tạp | Trung bình |

## 2.26. PB26 - Quản lý đánh giá

| ID | PB26 |
| --- | --- |
| Tiêu đề | Quản lý đánh giá |
| Mô tả | Cho phép quản trị viên quản lý các đánh giá của người dùng để đảm bảo nội dung lành mạnh, phù hợp với tiêu chuẩn cộng đồng. |
| Các bước thực hiện | 1. Thiết kế giao diện quản lý đánh giá với: - Danh sách tất cả đánh giá dạng bảng. - Các cột: ID, tên người dùng, tên sách, số sao, nội dung, ngày đánh giá, trạng thái (hiện/ẩn). - Bộ lọc tìm kiếm theo tên sách, tên người dùng, khoảng ngày, số sao. - Phân trang. 2. Triển khai API lấy danh sách đánh giá (admin): - Hỗ trợ phân trang, tìm kiếm, lọc theo các tiêu chí. - Trả về danh sách đánh giá kèm thông tin người dùng và sách. 3. Triển khai API ẩn/hiện đánh giá: - Nhận ID đánh giá và trạng thái (hiện/ẩn). - Cập nhật trạng thái đánh giá trong database. - Nếu ẩn đánh giá, tính lại điểm trung bình của sách. - Nếu hiện lại đánh giá, tính lại điểm trung bình của sách. 4. Triển khai API xóa đánh giá (admin): - Nhận ID đánh giá. - Xóa đánh giá khỏi database. - Tính lại điểm trung bình của sách. 5. Tối ưu hiệu năng (Cache): - Cache danh sách đánh giá trên Redis. - Khi có thay đổi (ẩn/hiện/xóa), invalidate cache đánh giá và điểm sách. - Frontend quản lý state và gọi lại API sau mỗi thao tác để cập nhật danh sách. |
| Điều kiện trước | 1. Quản trị viên đã đăng nhập thành công. 2. Hệ thống có ít nhất một đánh giá từ người dùng. |
| Điều kiện sau | 1. Danh sách đánh giá được hiển thị chính xác với các bộ lọc. 2. Khi ẩn/hiện/xóa đánh giá, điểm trung bình của sách được cập nhật. 3. Dữ liệu được cache, tăng tốc độ tải trang. |
| Công nghệ sử dụng | - FrontEnd: ReactJS (giao diện quản lý, bộ lọc, gọi API). - BackEnd: Spring Boot (API lấy danh sách, ẩn/hiện, xóa). - Database: MySQL (lưu đánh giá). - Cache: Redis (cache danh sách đánh giá). |
| Độ phức tạp | Trung bình |

## 2.27. PB27 - Quản lý đơn hàng

| ID | PB27 |
| --- | --- |
| Tiêu đề | Quản lý đơn hàng |
| Mô tả | Cho phép quản trị viên xem danh sách tất cả đơn hàng, xem chi tiết và cập nhật trạng thái đơn hàng. |
| Các bước thực hiện | 1. Thiết kế giao diện quản lý đơn hàng với: - Danh sách đơn hàng dạng bảng. - Các cột: mã đơn hàng, tên khách hàng, email, ngày mua, tổng tiền, trạng thái thanh toán, phương thức thanh toán. - Bộ lọc tìm kiếm theo trạng thái, ngày, tên khách hàng. - Phân trang. 2. Triển khai API lấy danh sách đơn hàng (admin): - Hỗ trợ phân trang, tìm kiếm, lọc. - Trả về danh sách đơn hàng kèm thông tin khách hàng. 3. Thiết kế giao diện trang "Chi tiết đơn hàng" cho admin hiển thị: - Thông tin khách hàng: tên, email, số điện thoại. - Thông tin đơn hàng: mã đơn, ngày mua, tổng tiền, phương thức thanh toán, trạng thái. - Danh sách sách đã mua: tên sách, ảnh bìa, đơn giá. - Dropdown thay đổi trạng thái (Chờ thanh toán, Đã thanh toán, Thất bại, Đã hủy). - Nút "Cập nhật". 4. Triển khai API lấy chi tiết đơn hàng theo ID (admin). 5. Triển khai API cập nhật trạng thái đơn hàng: - Nhận order ID và trạng thái mới. - Kiểm tra tính hợp lệ của trạng thái. - Cập nhật trạng thái đơn hàng. 6. Tối ưu hiệu năng (Cache): - Cache danh sách và chi tiết đơn hàng trên Redis. - Khi có cập nhật trạng thái đơn hàng, invalidate cache để cập nhật dữ liệu mới. - Frontend quản lý state và gọi lại API sau mỗi thao tác để cập nhật danh sách. - Hiển thị loading state khi đang tải dữ liệu. |
| Điều kiện trước | 1. Quản trị viên đã đăng nhập thành công. 2. Hệ thống có ít nhất một đơn hàng. |
| Điều kiện sau | 1. Danh sách đơn hàng được hiển thị chính xác với các bộ lọc. 2. Khi cập nhật trạng thái, đơn hàng được thay đổi tương ứng. 4. Dữ liệu được cache, tăng tốc độ tải trang. |
| Công nghệ sử dụng | - FrontEnd: ReactJS (giao diện quản lý, chi tiết, gọi API). - BackEnd: Spring Boot (API lấy danh sách, lấy chi tiết, cập nhật). - Database: MySQL (lưu đơn hàng). - Cache: Redis (cache danh sách đơn hàng, chi tiết đơn hàng). |
| Độ phức tạp | Trung bình |

## 2.28. PB28 - Quản lý chương trình giảm giá

| ID | PB28 |
| --- | --- |
| Tiêu đề | Quản lý chương trình giảm giá |
| Mô tả | Cho phép quản trị viên tạo và quản lý các chương trình giảm giá cho sách để thu hút người dùng và tăng doanh số bán hàng. |
| Các bước thực hiện | 1. Thiết kế giao diện quản lý chương trình giảm giá với: - Bảng gồm các cột: Tên chương trình, Ngày bắt đầu, Ngày kết thúc, Mức giảm, Số sách áp dụng, Trạng thái, Thao tác. - Bộ lọc: tên chương trình, trạng thái (đang bật / đã tắt), khoảng ngày bắt đầu và kết thúc. - Phân trang. - Nút "Thêm chương trình mới". - Mỗi dòng có 4 nút thao tác: Chi tiết, Sửa, Bật/Tắt, Xóa. 2. Thiết kế form thêm/sửa chương trình giảm giá với: - Tên chương trình (bắt buộc). - Thời gian bắt đầu/kết thúc (bắt buộc). - Loại giảm giá: giảm theo % hoặc giảm giá cố định. - Giá trị giảm (số % hoặc số tiền). 3. Thiết kế modal chọn sách áp dụng: - Tìm kiếm theo tên sách hoặc tác giả. - Lọc theo thể loại, khoảng giá. - Hiển thị 12 sách mỗi trang, có phân trang. - Sách đã có trong chương trình được đánh dấu, không chọn lại được. - Sách đang thuộc gói hội viên không được thêm vào chương trình giảm giá. 4. Triển khai API tạo chương trình giảm giá: - Kiểm tra tên không trùng, ngày hợp lệ. - Lưu chương trình cơ sở dữ liệu với trạng thái mặc định là đã tắt. 5. Triển khai API tìm kiếm sách để thêm vào chương trình: - Tìm theo tên hoặc tác giả, lọc theo thể loại và khoảng giá. - Đánh dấu sách đã có trong chương trình hiện tại. - Phân trang. 6. Triển khai API thêm/xóa sách khỏi chương trình. - Thêm nhiều sách cùng lúc, bỏ qua sách đã có hoặc đang trong gói hội viên, trả về thông báo chi tiết số sách thêm/bỏ qua. - Xóa từng sách khỏi chương trình. 7. Triển khai API sửa chương trình: - Cho phép sửa tên, ngày bắt đầu/kết thúc, loại giảm, giá trị giảm. - Áp dụng các kiểm tra tương tự khi tạo mới. 8. Triển khai API kích hoạt/vô hiệu hóa chương trình: - Bật hoặc tắt bất cứ lúc nào, không có ràng buộc thêm. 9. Triển khai API xóa chương trình: - Không được xóa khi chương trình đang bật và chưa hết hạn. - Được xóa nếu đã tắt hoặc đã hết hạn (dù đang bật). - Khi xóa: tự động xóa toàn bộ liên kết sách của chương trình đó. 10. Xử lý khi sách thuộc nhiều chương trình giảm giá: - Hệ thống tính mức giảm từ tất cả chương trình đang hoạt động và còn trong thời hạn. - Áp dụng chương trình cho tiền giảm nhiều nhất (không phải tỉ lệ % cao nhất). 11. Tối ưu hiệu năng (Cache): - Cache danh sách chương trình và giá sách đã giảm trên Redis. - Khi thêm/xóa/kích hoạt/vô hiệu hóa chương trình, invalidate cache. |
| Điều kiện trước | 1. Quản trị viên đã đăng nhập thành công. 2. Hệ thống có ít nhất một sách để áp dụng giảm giá. |
| Điều kiện sau | 1. Chương trình giảm giá được thêm/xóa/kích hoạt/vô hiệu hóa thành công. 2. Sách được thêm hoặc xóa khỏi chương trình thành công 3. Sách thuộc nhiều chương trình chỉ áp dụng mức giảm tiền nhiều nhất 4. Sách trong gói hội viên không thể thêm vào chương trình giảm giá 5. Giá hiển thị trên giao diện người dùng cập nhật theo chương trình đang hoạt động 6. Cache được xóa sau mỗi thao tác, đảm bảo dữ liệu luôn chính xác |
| Công nghệ sử dụng | - FrontEnd: ReactJS (giao diện quản lý, form thêm, bộ lọc, gọi API). - BackEnd: Spring Boot (API quản lý, API lấy sách theo tiêu chí, xử lý logic chọn sách). - Database: MySQL (lưu chương trình, bảng liên kết sách). - Cache: Redis (cache chương trình giảm giá, giá sách đã giảm). |
| Độ phức tạp | Cao |

## 2.29. PB29 - Thống kê và báo cáo

| ID | PB29 |
| --- | --- |
| Tiêu đề | Thống kê và báo cáo |
| Mô tả | Cho phép quản trị viên xem các báo cáo thống kê về doanh thu, người dùng, sách, đơn hàng, hội viên và đánh giá để đánh giá tình hình hoạt động của hệ thống. |
| Các bước thực hiện | 1. Thiết kế dashboard với các chỉ số tổng quan: - Tổng số người dùng. - Tổng số sách. - Tổng số đơn hàng thành công. - Tổng doanh thu. - Số lượng hội viên hiện tại. 2. Thiết kế biểu đồ doanh thu: - Biểu đồ cột hiển thị doanh thu theo ngày/tuần/tháng. - Bộ lọc chọn khoảng thời gian (từ ngày - đến ngày). - Có thể xem dạng bảng số liệu chi tiết. - Có thể xuất CSV để lưu dữ liệu. 3. Thiết kế danh sách sách bán chạy: - Top 10 sách bán chạy nhất theo số lượng mua. - Hiển thị: tên sách, tác giả, số lượng đã bán, doanh thu. - Lọc theo khoảng ngày tùy chọn. - Có thể xuất CSV. 4. Thiết kế thống kê người dùng mới: - Biểu đồ đường hiển thị số lượng người dùng đăng ký mới theo thời gian. - Bộ lọc chọn khoảng thời gian. - Có thể xem bảng số liệu chi tiết. - Có thể xuất CSV. 5. Thiết kế thống kê sách theo thể loại: - Biểu đồ tròn hiển thị tỷ lệ sách theo từng thể loại. - Hiển thị số lượng và tỷ lệ phần trăm. 6. Thiết kế thống kê đơn hàng: - Hiển thị số liệu đơn hàng theo khoảng thời gian. - Có thể xem bảng số liệu chi tiết. - Có thể xuất CSV. 7. Thiết kế thống kê hội viên: - Hiển thị số liệu về hội viên hiện tại của hệ thống. 8. Thiết kế thống kê đánh giá sách: - Hiển thị số liệu đánh giá sách trên toàn hệ thống. 9. Thiết kế thống kê hiệu suất sách: - Hiển thị các chỉ số hiệu suất của sách trên hệ thống. 10. Triển khai các API thống kê tương ứng. - Tổng quan. - Doanh thu: nhận tham số từ ngày, đến ngày, loại (ngày/tuần/tháng). - Sách bán chạy: nhận tham số từ ngày, đến ngày. - Người dùng mới: nhận tham số từ ngày, đến ngày. - Sách theo thể loại. - Đơn hàng: nhận tham số từ ngày, đến ngày. - Hội viên. - Đánh giá sách. - Hiệu suất sách. 11. Tối ưu hiệu năng (Cache): - Cache dữ liệu thống kê trên Redis. - Nút "Cập nhật dữ liệu" cho phép admin xóa cache của tất cả các section cùng lúc và tải lại dữ liệu mới nhất. 12. Triển khai chức năng xuất báo cáo CSV: - Xuất doanh thu theo khoảng thời gian. - Xuất danh sách sách bán chạy. - Xuất danh sách đơn hàng. - Xuất danh sách người dùng mới. |
| Điều kiện trước | 1. Quản trị viên đã đăng nhập thành công. 2. Hệ thống có dữ liệu về người dùng, sách, đơn hàng. |
| Điều kiện sau | 1. Dashboard hiển thị chính xác các chỉ số tổng quan. 2. Các biểu đồ và bảng số liệu hiển thị đúng dữ liệu theo bộ lọc. 3. Xuất file CSV thành công với đúng dữ liệu. 4. Dữ liệu thống kê được cache, tăng tốc độ tải dashboard. 5. Nút làm mới cache cập nhật toàn bộ dữ liệu cùng lúc. |
| Công nghệ sử dụng | - FrontEnd: ReactJS, Chart.js (vẽ biểu đồ). - BackEnd: Spring Boot (các API thống kê, xuất CSV). - Database: MySQL. - Cache: Redis (cache dữ liệu thống kê). |
| Độ phức tạp | Rất cao |

## 2.30. PB30 - Nâng cấp gói hội viên

| ID | PB30 |
| --- | --- |
| Tiêu đề | Nâng cấp gói hội viên |
| Mô tả | Cho phép thành viên nâng cấp tài khoản lên gói hội viên để được đọc không giới hạn sách trong thư viện hội viên. |
| Các bước thực hiện | 1. Thiết kế trang giới thiệu các gói hội viên hiển thị: - Thông tin gói hội viên. - Quyền lợi chung cho tất cả gói: đọc không giới hạn sách hội viên, không quảng cáo, hủy bất cứ lúc nào. - Lựa chọn phương thức thanh toán: Thẻ ATM hoặc Mã QR (áp dụng cho tất cả gói cùng lúc). - Nút "Đăng ký ngay" cho mỗi gói - Nếu người dùng chưa đăng nhập: nút hiển thị "Đăng nhập để đăng ký", nhấn vào chuyển hướng đến trang đăng nhập. 2. Triển khai API lấy danh sách gói hội viên đang hoạt động. 3. Triển khai API xử lý đăng ký gói hội viên: - Yêu cầu đăng nhập. - Nhận mã gói và phương thức thanh toán (thẻ ATM hoặc mã QR). - Kiểm tra gói hội viên tồn tại và đang hoạt động. - Tạo liên kết thanh toán VNPAY và trả về cho giao diện - Giao diện chuyển hướng người dùng sang trang thanh toán VNPAY. 4. Xử lý callback từ VNPAY sau khi thanh toán: - Kiểm tra chữ ký và mã kết quả từ VNPAY. - Nếu thành công: - Kiểm tra idempotency - nếu người dùng đã là hội viên (callback gọi trùng lần 2) thì bỏ qua, không tạo thêm bản ghi. - Tạo bản ghi lịch sử hội viên với ngày bắt đầu là thời điểm hiện tại, ngày kết thúc tính theo thời hạn tháng của gói. - Xóa cache thông tin hội viên của người dùng. - Chuyển hướng trình duyệt về trang kết quả nâng cấp hội viên. 5. Trang kết quả nâng cấp hội viên: - Thành công: nút "Khám phá sách hội viên" và "Về trang chủ". - Thất bại: nút "Thử lại" (quay về trang gói hội viên) và "Về trang chủ". 6. Tối ưu hiệu năng (Cache): - Cache danh sách gói hội viên trên Redis. - Cache trạng thái hội viên của từng người dùng trên Redis. - Khi nâng cấp thành công: xóa cache thông tin hội viên của người dùng đó. |
| Điều kiện trước | 1. Người dùng đã đăng nhập thành công vào hệ thống. 2. Người dùng chưa phải là hội viên hoặc hội viên đã hết hạn. 3. Hệ thống có ít nhất một gói hội viên đang hoạt động. |
| Điều kiện sau | 1. Nếu thanh toán thành công: - Bản ghi lịch sử hội viên được tạo với ngày bắt đầu và ngày kết thúc. - Quyền truy cập sách hội viên được kiểm tra tự động theo ngày hết hạn. - Cache thông tin hội viên được làm mới. 2. Nếu thanh toán thất bại: Người dùng quay lại trang gói để thử lại. 3. Dữ liệu gói hội viên được cache, tăng tốc độ tải trang. |
| Công nghệ sử dụng | - FrontEnd: ReactJS (trang gói hội viên, gọi API). - BackEnd: Spring Boot (xử lý đăng ký, tích hợp VNPAY). - Database: MySQL (lưu giao dịch). - Payment: VNPAY API. - Cache: Redis (cache gói hội viên, thông tin hội viên). |
| Độ phức tạp | Cao |

## 2.31. PB31 - Quản lý gói hội viên

| ID | PB31 |
| --- | --- |
| Tiêu đề | Quản lý gói hội viên |
| Mô tả | Cho phép quản trị viên quản lý các gói hội viên (thêm, sửa, xóa, kích hoạt/vô hiệu hóa) để linh hoạt điều chỉnh chính sách theo nhu cầu kinh doanh. |
| Các bước thực hiện | 1. Thiết kế giao diện quản lý gói hội viên với: - Danh sách các gói hội viên dạng bảng. - Bảng gồm các cột: tên gói, giá, thời hạn, mô tả, số sách, số người dùng, trạng thái, hành động. - Tìm kiếm theo tên gói, phân trang. - Nút "Thêm gói mới". - Mỗi dòng có nút: Chi tiết, Sửa, Quản lý sách, Bật/Tắt, Xóa. 2. Thiết kế form thêm/sửa gói hội viên gồm 2 bước: - Bước 1: Modal thông tin gói: Tên gói (bắt buộc), giá (bắt buộc), thời hạn tháng (bắt buộc), mô tả, trạng thái kích hoạt (mặc định bật). Sau khi lưu thành công, tự động chuyển sang bước 2. - Bước 2: Modal chọn sách: tìm kiếm theo tên/tác giả, phân trang, hiển thị 12 sách/trang. Chọn nhiều sách rồi nhấn "Thêm sách". 3. Thiết kế form sửa gói: - Modal thông tin gói tương tự bước 1 của tạo mới. - Không chuyển sang bước chọn sách; sách được quản lý riêng qua nút "Quản lý sách" hoặc modal chi tiết 4. Triển khai API lấy danh sách gói hội viên: - Hỗ trợ tìm kiếm theo tên, phân trang. - Trả về kèm số lượng sách và số người dùng đang sử dụng của từng gói. 5. Triển khai API lấy danh sách sách để chọn cho gói: - Tìm kiếm theo tên hoặc tác giả, phân trang. - Đánh dấu sách đã có trong gói hiện tại. 6. Triển khai API thêm gói hội viên mới: - Kiểm tra tên gói không được trùng. - Lưu thông tin gói. Trạng thái mặc định là bật. 7. Triển khai API thêm sách vào gói: - Bỏ qua sách đã có trong gói này. - Không được thêm sách đang thuộc gói hội viên khác. - Không được thêm sách đang có chương trình giảm giá. - Trả về thông báo chi tiết số sách thêm được và số sách bỏ qua kèm lý do. 8. Triển khai API xóa sách khỏi gói. 9. Triển khai API sửa thông tin gói: - Cập nhật tên, giá, thời hạn, mô tả, trạng thái. - Kiểm tra tên không trùng với gói khác. - Danh sách sách không thay đổi qua API này. 10. Triển khai API kích hoạt/vô hiệu hóa gói. 11. Triển khai API xóa gói hội viên: - Kiểm tra không còn người dùng đang sử dụng gói; nếu còn thì trả về thông báo lỗi kèm số người dùng. - Nếu được phép: xóa toàn bộ liên kết sách rồi xóa gói. 12. Tối ưu hiệu năng (Cache): - Cache danh sách gói hội viên trên Redis. - Khi thêm/sửa/xóa/bật/tắt gói hoặc thêm/xóa sách: xóa cache liên quan, bao gồm cả cache sách hội viên, sách nổi bật, sách miễn phí, tìm kiếm sách và gợi ý sách trên toàn hệ thống. |
| Điều kiện trước | 1. Quản trị viên đã đăng nhập thành công. 2. Hệ thống có dữ liệu gói hội viên (nếu đã có). |
| Điều kiện sau | 1. Danh sách gói hội viên được hiển thị chính xác kèm số sách và số người dùng. 2. Có thể thêm gói mới và chọn sách ngay sau đó. 3. Có thể sửa thông tin gói; sách quản lý riêng biệt. 4. Có thể kích hoạt/vô hiệu hóa gói bất cứ lúc nào. 5. Không thể xóa gói đang có người dùng sử dụng. 6. Sách trong gói hội viên khác hoặc đang giảm giá không được thêm vào gói. 7. Người dùng khi nâng cấp hội viên sẽ được đọc các sách trong danh sách của gói đó. 8. Dữ liệu gói hội viên được cache, tăng tốc độ tải trang. |
| Công nghệ sử dụng | - FrontEnd: ReactJS (giao diện quản lý, form thêm/sửa, multi-select sách, tìm kiếm). - BackEnd: Spring Boot (các API quản lý, thống kê). - Database: MySQL (lưu gói hội viên, liên kết user-gói). - Cache: Redis (cache gói hội viên, danh sách sách theo gói). |
| Độ phức tạp | Cao |

# 3. ƯU TIÊN VÀ ƯỚC TÍNH

Bảng 3.1: Bảng mức độ ưu tiên

| Mức độ ưu tiên | Mức độ ảnh hưởng | Ký hiệu |
| --- | --- | --- |
| Rất cao | Ảnh hưởng nghiêm trọng | 1 |
| Cao | Ảnh hưởng nghiêm trọng | 2 |
| Trung bình | Có ảnh hưởng | 3 |
| Thấp | Không ảnh hưởng | 4 |

| ID | Chủ đề | Sự ưu tiên |
| --- | --- | --- |
| PB01 | Đăng ký | 3 |
| PB02 | Đăng nhập | 3 |
| PB03 | Đăng xuất | 4 |
| PB04 | Quên mật khẩu | 2 |
| PB05 | Quản lý danh mục sách | 3 |
| PB06 | Quản lý sách | 1 |
| PB07 | Quản lý người dùng | 3 |
| PB08 | Xem trang chủ | 3 |
| PB09 | Xem thông tin chi tiết sách | 3 |
| PB10 | Xem đánh giá sách | 3 |
| PB11 | Quản lý tài khoản cá nhân | 3 |
| PB12 | Lưu tiến độ đọc sách | 2 |
| PB13 | Quản lý giỏ hàng | 3 |
| PB14 | Quản lý thư viện cá nhân | 3 |
| PB15 | Đọc sách miễn phí | 3 |
| PB16 | Đọc thử sách hội viên và trả phí | 3 |
| PB17 | Đọc sách đã mua và hội viên | 2 |
| PB18 | Tìm kiếm sách | 2 |
| PB19 | Lọc sách theo thể loại | 3 |
| PB20 | Gợi ý sách | 1 |
| PB21 | Chatbot AI | 1 |
| PB22 | Mua sách | 2 |
| PB23 | Thanh toán | 1 |
| PB24 | Xem lịch sử đơn mua hàng | 3 |
| PB25 | Đánh giá sách | 3 |
| PB26 | Quản lý đánh giá | 3 |
| PB27 | Quản lý đơn hàng | 3 |
| PB28 | Quản lý chương trình giảm giá | 2 |
| PB29 | Thống kê và báo cáo | 1 |
| PB30 | Nâng cấp gói hội viên | 2 |
| PB31 | Quản lý gói hội viên | 2 |

# 4. CHIA THEO TỪNG SPRINT

| Sprint | Function | Started Date | Due Date |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | PB01, PB02, PB03, PB04, PB05, PB06, PB07, PB08, PB09, PB10, PB11, PB12, PB13, PB14 | 19/03/2026 | 09/04/2026 |
| Sprirnt 2 | PB15, PB16, PB17, PB18, PB19, PB20, PB21, PB22, PB23, PB24, PB25 | 10/04/2026 | 27/04/2026 |
| Sprirnt 3 | PB26, PB27, PB28, PB29, PB30, PB31 | 28/04/2026 | 13/05/2026 |